|  |  |  |  | Утвержден |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постановлением администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания от " 08" 04. 2019 г. № 222 |  |  |  |
| План мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации регионального проекта Республики Северная Осетия-Алания «Дорожная сеть» в части автомобильных дорог местного значения муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, источники финансирования | Мощность |  | Объем финансового обеспечения, руб. | в том числе по годам реализации: |  |  |
|  |  | км | м2 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Увеличение доли автомобильных дорог (улично-дорожной сети) местного значения Пригородного района, входящих во Владикавказскую городскую агломераци, соответствующих нормативным требованиям | 6,030 | 44 901 | 55 953 430 | 16 717 630 | 28 202 700 | 11 033 100 |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 15 500 000 | 15 500 000 | - | - |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 40 453 430 | 1 217 630 | 28 202 700 | 11 033 100 |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - | - | - | - |
| 1.1 | Ремонт ул.Маяковского с.Октябрьское, км 0,0 - км 1,260 | 1,260 | 9 168 | 10 800 000 | 10 800 000 | - | - |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 10 800 000 | 10 800 000 |  |  |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | - | - |  |  |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Ремонт ул.Строителей с.Михайловское, км 0,0 - км 0,820 | 0,820 | 6 319 | 5 917 630 | 5 917 630 | - | - |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 4 700 000 | 4 700 000 |  |  |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 1 217 630 | 1 217 630 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Ремонт ул.Кучиева с.Камбилеевка, км 0,0 - км 2,8 | 2,800 | 21 364 | 28 202 700 | - | 28 202 700 | - |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | - |  | - |  |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 28 202 700 |  | 28 202 700 |  |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Ремонт ул.Шоссейная ст.Архонская, км 0,0 - 1,150 | 1,150 | 8 050 | 11 033 100 | - | - | 11 033 100 |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | - |  |  | - |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | 11 033 100 |  |  | 11 033 100 |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - |  |  | - |
| 2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пригородного района в два раза по сравнению с 2017 годом | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | - | - | - | - |
|  | республиканский бюджет (иные межбюджетные трансферты) |  |  | - | - | - | - |
|  | бюджет муниципального образования Пригородный район |  |  | - | - | - | - |