РЕШЕНИЕ

тридцатого заседания Собрания представителей муниципального образо-вания – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания четвертого созыва

Об Адресной программе муниципального

образования  –  Пригородный   район

«Переселение  граждан  из  аварийного

жилищного  фонда» на 2011-2012 годы

В соответствии  с  Федеральным  законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании – Пригородный район Собрание представителей муниципаль-ного – Пригородный район   р е ш а е т:

1.  Утвердить прилагаемую Адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011-2012 годы (далее Программа).

2. Финансовому управлению АМС МО - Пригородный район обеспечить долевое финансирование Программы  за счет средств местного бюджета.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на главу администрации местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район  Р.А. Есиева.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации

Глава муниципального образования –

Пригородный район                                                    Г.П. Джиоев

с. Октябрьское

от « 27 » апреля 2011г.

№  206

Согласовано:

Глава администрации

местного самоуправления

муниципального образования-

Пригородный район						Р.А. Есиев

Начальник финансового

управления - Зам.главы

администрации местного

самоуправления муниципального

образования - Пригородный район			         А.А. Габараев

Начальник юридического

отдела АМС МО  -

Пригородный район						В.А.Калоев

исп.: Кокоев Г.И.

тел.: 2-18-93

Приложение № 1

к решению Собрания представителей

муниципального образования –

Пригородный район

от  « 27 » апреля 2011г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2011-2012 ГОДЫ

с.Октябрьское, 2011г.

ПАСПОРТ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 2011-2012 ГОДЫ

| Наименование Программы | Адресная программа муниципального обра-зования - Пригородный район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) |
| Заказчик Программы | Собрание представителей муниципального образования – Пригородный район |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры администра-ции местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район |
| Целы и задачи программы | Основными целями программы являются: - обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах; ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2007года |
| Задачи Программы | - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищ-ного фонда; - рациональное использование территорий, заня-тых в настоящее время под аварийным жилищным фондом. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья гражданам. 2. Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы. 3. Рациональное использование освободившихся земельных участков, создание рыночных механизмов страхования для минимизации финансовых рисков собственников жилья. |
| Исполнитель Программы | АМС МО - Пригородный район |
| Источники финансирования | Средства Федерального, республиканского и местного бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение социальной напря-женности в жилищном вопросе в муниципальном образовании – Пригородный район |
| Сроки реализации Программы | Декабрь 2011год. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией программы осущест-вляется государственным заказчиком (Комитет ЖКХ РСО - Алания) и Собранием представителей муниципального образования – Пригородный район. |

РАЗДЕЛ I

Характеристика проблемы

Настоящая программа – очередная, третья, в рамках которой осуществляется переселение граждан из аварийного 6-ти квартирного дома в Среднее - Дачном № 7 с.Донгарон.

В результате реализации двух предыдущих и настоящей Программы полностью завершается переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2007 года (приложение № 6).

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанные аварийными в 2009 -2010 годах будет осуществляться в 2012-2013 годах, в случае принятия соответствующего решения государственной корпорацией – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и его утверждения Правительством Российской Федерации.

В этом случае в аналогичные программы будут включаться многоквартирные дома, подлежащими  сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома).

В муниципальную программу переселения граждан будут включены аварийные многоквартирные дома, в которых собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе по переселению.

РАЗДЕЛ II

Основные  цели  и  задачи программы

Основными целями Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного дома  № 7 в с.Среднее - Дачном с.Донгарон

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном много-квартирном  доме;

- полная ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2007года.

Программа решает следующие основные задачи:

- разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также определение размеров оказываемой им государственной помощи;

- оказание Федеральной финансовой поддержки муниципальному образованию - Пригородный район для решения  проблемы аварийного жилья;

- переселение граждан, проживающих в аварийном шестиквартирном доме № 7 в Среднее - Дачное села Донгарон.

РАЗДЕЛ   III

Формирование нормативно-правовой базы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства.

Эти документы должны предусматривать в первую очередь следующие положения:

а) граждане, имеющие одно единственное жилье  в аварийном муниципальном жилищном фонде и проживающие в нем на условиях социального найма, должны иметь право на первоочередное получение бесплатного жилья в переделах определенной законом нормы;

б) граждане, имеющие в аварийном жилищном фонде, частные (приватизированные) квартиры, могут иметь право на первоочередное получение бесплатного жилья;

РАЗДЕЛ    IV

Механизм реализации программы

Реализацию Программы осуществляет администрация  местного самоуправления  муниципального образования – Пригородный район.

Задачи администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район:

- формирование адресной программы переселения граждан из аварийного много-квартирного дома;

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- создание необходимой нормативно-правовой базы;

- своевременное составление отчета о расходовании средств, консолидируемых на реализацию адресной программы по переселению граждан из аварийного многоквартирного дома  и представление его в органы исполнительной власти  РСО - Алания.

РАЗДЕЛ   V

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет    7 914 060,0 руб.

В том числе средства:

Федерального бюджета 	                                    5 988 569,0 руб.

Республиканского  	                                                1 925 491,0 руб.

и местного бюджетов

РАЗДЕЛ   VI

Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:

- количество граждан и семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанные аварийными до 01.01.2007 года.

Реализация программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в аварийном  доме;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- создание дополнительных рабочих мест;

- улучшение состояния здоровья людей.

- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет путем освоения финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы.

Приложение №2

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещении непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47

АКТ

обследования здания

№       7                                                                                           от 05.09.2006г.

(дата)

РСО-Алания, Пригородный район  с.Среднее Дачное,7

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия назначенная, назначенная Постановлением Главы АМС Пригородного района № 288 от 10.07.2006г.

(кем назначена, наименование федерального  органа исполнительной власти субъекта российской Федерации, органа местного самоуправления, номер решения о созыве комиссии)

В составе председателя ХубежоваВ.Т. - заместителя главы АМС Пригородного района

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и  членов комиссии: Кокоев Г.И. – начальник отдела строительства АМС Пригородного района, Плиев М.В. – начальник отдела архитектуры и жилищ-ного хозяйства АМС Пригородного района, Сабиров Р.Ф. – начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС Пригородного района, Джиоев М.С.. – начальник УМП ПОЖКХ Пригородного района, Гецаев К.К. – начальник ТУ «Рос-потребнадзора» по РСО – Алания в Пригородном районе, Салказнов Э.Ф. – подполковник внутренней службы МЧС РСО – Алания Пригородного района

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов Кокаев А.С.-генеральный директор ОАО «Севоспроект», Тайсаев М.П. – руководитель государственной жилищной инспекции при Правительстве по РСО – Алания

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

Глава АМС с.Донгарон Багаев С.И.

(ф.и.о., занимаемая должность  и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению

главы АМС с.Донгарон Багаева С.И.

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – физического лиц, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения        6  квартирного	 дома № 7 в с.Среднее Дачное, введен в эксплуатацию 1948 году.

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудование и механизмов и прилегающей к зданию территории Водопроводных и канализационных сетей нет. Прилегающая территория не обустроена. Уровень полов ниже отметки отмостки. При паводках помещения затапливаются.

Сведения о несоответствии установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия. Глубина заложения фундаментов не соответствует СНиП. Цоколя нет. По фундаментам нет горизонтальной гидроизоляции и грунтовая влага под действием капиллярных сил поднимается в толще ограждающих конструкциях. В стенах и потолках сырость, плесень.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований   синантропные грызуны проникают в помещения, способствуя возникновению инфекционных, эпидемиологически опасных  заболеваний.

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания    инженерными решениями невозможно минимизировать критерии риска здоровью до допустимого уровня.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения:      Отсутствие цоколя, надежных фундаментов и горизонтальной гидроизоляции вызвало снижение несущей способности ограждающих конструкций, влажность стен и возникновение опасных заболеваний.

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) другие материалы по решению межведомственной комиссии:

Председатель комиссии

_____________________                                                                 Хубежов В.Т.

подпись                                                                                                                                                                             (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии:

_______________________	Кокоев Г.И.

подпись	                                                                                                                                                                          (ф.и.о.)

_____________________	Плиев М.В.

подпись		             (ф.и.о.)

_____________________	Сабиров Р.Ф.

подпись		         (ф.и.о.)

_____________________	Джиоев М.С.

подпись		                (ф.и.о.)

_____________________________________	Гецаев К.К.

подпись		           (ф.и.о.)

_____________________	Салказанов Э.Ф

подпись		            (ф.и.о.)

_____________________	Кокаев А.С.

подпись		             (ф.и.о.)

_____________________	Тайсаев М.П.

подпись		              (ф.и.о.)

_____________________	Багаев С.И.

подпись		              (ф.и.о.)

Приложение №1

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещении непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения непригодного для постоянного проживания

№       7                                                                                               05.09.2006г.

(дата)

РСО-Алания, Пригородный район  с.Среднее Дачное, 7

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия назначенная, назначенная Постановлением АМС Пригородного района № 288 от 10.07.2006г.

(кем назначена, наименование федерального  органа исполнительной власти субъекта российской Федерации, органа местного самоуправления, номер решения о созыве комиссии)

В составе председателя Хубежова В.Т. – заместителя главы АМС Пригородного района________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и  членов комиссии: Кокоев Г.И. – начальник отдела строительства АМС Пригородного района, Плиев М.В. – начальник отдела архитектуры и жилищ-ного хозяйства АМС Пригородного района, Сабиров Р.Ф. – начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС Пригородного района, Джиоев М.С. – начальник  УМП ПОЖКХ Пригородного района, Гецаев К.К. – начальник ТУ «Рос-потребнадзора» по РСО – Алания в Пригородном районе, Салказнов Э.Ф. – подполковник внутренней службы МЧС РСО-Алания Пригородного района.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

При участии приглашенных экспертов Кокаев А.С. – генеральный директор ОАО «Севоспроект», Тайсаев М.П. – руководитель государственной жилищной инспекции при Правительстве по РСО – Алания

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

Глава АМС с.Донгарон Багаев С.И.

(ф.и.о., занимаемая должность  и место работы)

по результатам  рассмотренных документов

(приводится перечень документов)

На основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования о   непригодности дома для дальнейшей безопасной эксплуатации

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению и о его пригодности (непригодности) дл постоянного проживания)

Приняла заключение:       Дом  аварийный  и  подлежит  сносу.

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению и его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной  комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатель комиссии

_____________________                                                                 Хубежов В.Т.

подпись                                                                                                                                                                             (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

_____________________	Кокоев Г.И.

подпись	                                                                                                                                                                          (ф.и.о.)

_____________________	Плиев М.В.

подпись		             (ф.и.о.)

_____________________	Сабиров Р.Ф.

подпись		         (ф.и.о.)

_____________________	Джиоев М.С.

подпись		                (ф.и.о.)

_____________________________________	Гецаев К.К.

подпись		           (ф.и.о.)

_____________________                                                               Салказанов Э.Ф.

подпись		            (ф.и.о.)

_____________________	Тайсаев М.П.

подпись		              (ф.и.о.)

_____________________	Багаев С.И.

подпись		              (ф.и.о.)

ПРОТОКОЛ № 1

собрания собственников помещений в аварийном

многоквартирном доме, расположенном по адресу:

с.Донгарон Среднее Дачное,7

от  17 мая  2010 года

Количество помещений в аварийном многоквартирном доме: жилых – 6. Общая площадь жилых помещений  342,6 м2.

На собрании присутствовали собственники помещений в количестве 6человек, обладающие 342,6 м2 жилой площади дома, что составляет 100 % от общей площади дома.

Лист регистрации прилагается.

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Инициатором проведения общего собрания является Джагаев З.Р., проживающий в многоквартирном доме по адресу: с.Донгарон Среднее Дачное, 7

На собрание приглашены:

Начальник отдела строительства и архитектуры АМС МО - Пригородный район - Кокоев Г.И.

Предложено из числа присутствующих  на собрании собственников и нанимателей помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе 3-х человек.

Предложены кандидатуры:

Председателя собрания		              Елизарову Н.П.

Секретаря собрания		                        Бестаева З.Г.

Членов счетной комиссии:

– Тедееву А.В.

– Габараева Т.И.

– Саккаева Т.К.

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком.

Результаты голосования:

ЗА			–     6человек

ПРОТИВ		–     0 человек

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0 человек

По результатам голосования общее собрание собственников и нанимателей помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:

Председателем собрания	– Елизарову Н.П.

Секретарем собрания		– Бестаева З.Г.

Членами счетной комиссии:

– Тедееву А.В.

– Габараева Т.И.

– Саккаева Т.К.

Предложена повестка дня собрания.

1. Об участии в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2. О выборе способа  переселения граждан  из аварийного  жилищного фонда.

3. О сроке начала и конца переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

1) По первому  вопросу повестки дня собрания – об участии в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выступил  начальник  отдела  строительства   АМС  МО – Пригородный   район Кокоев Г.И.

Участники собрания  были ознакомлены  с основными положениями муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые являются частью республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

В прениях  по данному  вопросу повестки  дня  выступил Джагаев З.Р.

После обмена  мнениями состоялось голосование.

Лист голосование прилагается.

Результаты голосования по вопросу участия в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За                              -   6 человек

Против                     -   0 человек

Воздержались         -   0 человек

По результатам голосования общее собрание собственников и нанимателей помещений в количестве 100% от общего числа собственников и нанимателей помещений приняло решение участвовать в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2) По второму вопросу – о выборе способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с информацией выступила  Тедеева А.В.

Выступающий проинформировал присутствующих в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ о возможных способах переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- по площади помещений:

- выкуп жилых помещений у собственников;

- мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья;

- предоставление жилого помещения по договору социального найма;

- мена на другое вновь построенное жилое помещение.

- по числу помещений:

- выкуп жилых помещений у собственников;

- мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья;

- предоставление жилого помещения по договору социального найма;

- мена на другое вновь построенное жилое помещение.

В  прениях  по  второму  вопросу повестки дня выступил Габараев Т.И., которая поддержала выступающего в необходимости выбора способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

После обмена мнениями состоялось голосование.

Листы голосования прилагаются.

Результаты голосования о выборе способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда: по площади и числу помещений – мена на другое вновь построенное жилое помещение.

За                              -   6 человек

Против                     -   0 человек

Воздержались         -   0 человек

По результатам голосования общее собрание собственников и нанимателей помещений количеством голосов 100% от общего числа всех собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, утвердило следующий способ переселения граждан из аварийного жилищного фонда: по площади и числу помещений – мена на другое вновь построенное жилое помещение.

3) По третьему вопросу – о сроке начала и конца переселении граждан из аварийного жилищного фонда выступил – Саккаев Т.К.

Выступающий, исходя из особенностей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предложила установить срок начала и конца переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2010 год.

В прениях по данному вопросу выступил:  Бестаев З.Г.

Вопрос вынесен на голосование.

Лист голосования прилагается.

Результаты голосования по утверждению срока начала переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2010 год, в случае включения многоквартирного дома  муниципальную адресную  программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За                              -   6 человек

Против                     -   0 человек

Воздержались         -   0 человек

По результатам голосования общее собрание собственников и нанимателей помещений в количестве 100% от общего числа голосов всех собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, приняло решение в случае включения многоквартирного дома в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда установить срок начала и конца переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2010 год.

Председатель собрания 				Елизарова Н.П.

Секретарь собрания 					Бестаев З.Г.

Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

- лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании;

- листы голосования с подписями собственников помещений многоквартирного дома или их представителей по вопросам повестки дня, подписанные членами счетной комиссии.

С П И С О К

собственников жилых помещений в аварийном многоквартирном доме № 7 с.Среднее Дачное

Донгаронского сельского поселения, размеры в плане 12,6 х36,7 =462,42м2  1948г. постройки.

| №№ п\п | Ф.И.О. собственника или нанимателя жилого помещения | Номер квартиры в аварийном доме | Количество комнат в аварийном доме | Занимаемая площадь в аварийном доме (м2) |  |  | Состав семьи (человек) | Вид собственности (муниципальная или приватизированная) | Номер и дата документа, подтверждающего право собственности на помещение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По тех. паспорту | По ордеру | Фактиче-ски |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бестаев Зураб Гаизович | 1 | 3 |  | 39,79 ж.пл. |  | 6 | муниципальная | Ордер № 4813 от 30.08.1996г. |  |
| 2 | Тедеева Анжела Иосифовна | 2 | 2 |  | 27,71 ж.пл. |  | 3 | муниципальная | Ордер № 4685 от 31.01.1996г. |  |
| 3 | Елизарова Надежда Павловна | 3 | 3 |  | 28,5 ж.пл. |  | 6 | муниципальная | Ордер № 4671 от 31.01.1996г. |  |
| 4 | Габараев Тамаз Ильич | 4 | 3 |  | 28,5 ж.пл. |  | 8 | муниципальная | Ордер № 4681 от 31.01.1996г. |  |
| 5 | Саакашвили Тенгиз Карумович | 5 | 2 |  | 27,71 ж.пл. |  | 3 | муниципальная | Ордер № 4682 от 31.01.1996г. |  |
| 6 | Джагаев Зураб Рафикович | 6 | 3 |  | 39,79 |  | 7 | муниципальная | Ордер № 4677 от 31.01.1996г. |  |
|  | ИТОГО: |  | 16 |  | 192,0 |  | 33 |  |  |  |

Глава администрации

Донгаронского  сельского поселения 								З.М.Гудиева

Приложение № 1 к ПРОТОКОЛУ № 1

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме

от  17 мая  2010г.

Лист регистрации собственников помещений, принявших участие в общем собрании собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  с.Донгарон Среднее Дачное,7.

Площадь жилых помещений 342,6 кв.м. с количеством проживающих 6 собственников.

| Номер квартиры | Собственник помещения | Общая площадь квартиры, кв.м. | Подпись собственника помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бестаев Зураб Гайозович | 68,4 |  |
| 2 | Тедеева Анжела Васильевна | 42,8 |  |
| 3 | Елизарова Надежда Павловна | 56,0 |  |
| 4 | Габараев Тамаз Ильич | 56,7 |  |
| 5 | Саккаев Тенгиз Карумович | 47,5 |  |
| 6 | Джагаев Зураб Рафикович | 71,2 |  |
| ВСЕГО: |  | 342,6 |  |
| Отметка о наличии кворума |  | Кворум имеется |  |
| Ф.И.О. счетной комиссии: Тедеева А.В. Габараев Т.И. Саккаев Т.К. |  | Подписи членов счетной комиссии: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |  |

Приложение № 2 к ПРОТОКОЛУ №1

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном  доме

от 17 мая 2010г.

Лист голосования  собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: с.Донгарон Среднее Дачное,7.

Площадь жилых помещений 342,6 кв.м. с количеством проживающих 6 собственников

| Квар- тиры | Собственник помещения | Общая площадь квартиры | Количество голосов, поданных собственником помещения (представителем собственника помещения), при голосовании по вопросу: «Об участии в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». |  |  | Подпись собственника помещения (представителя собственника помещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за | против | воздержался |  |
| 1 | Бестаев Зураб Гайозович | 68,4 | 20,0 |  |  |  |
| 2 | Тедеева Анжела Васильевна | 42,8 | 12,5 |  |  |  |
| 3 | Елизарова Надежда Павловна | 56,0 | 16,3 |  |  |  |
| 4 | Габараев Тамаз Ильич | 56,7 | 16,5 |  |  |  |
| 5 | Саккаев Тенгиз Карумович | 47,5 | 13,9 |  |  |  |
| 6 | Джагаев Зураб Рафикович | 71,2 | 20,8 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 342,6 | 100% |  |  | Количество собствен-ников, присутствующих на собрании: 6 чел. |
| Доля голосов от общего количества голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Доля голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Отметка о принятии решения: |  |  | Решение принято количеством голосов: 100 % |  |  |  |

| Ф.И.О. счетной комиссии: Тедеева А.В. Габараев Т.И. Саккаев Т.К. | Подписи членов счетной комиссии: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к ПРОТОКОЛУ №1

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном  доме                                                                                                                                                                                                                                                         												                   от  17 мая 2010 г.

Лист голосования  собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу с. Донгарон с.Среднее Дачное, 7

Площадь жилых помещений 342,6 кв.м с количеством проживающих 6 собственников.

| Квар- тиры | Собственник помещения | Общая площадь квартиры | Количество голосов, поданных собственником помещения (представителем собственника помещения), при голосовании по вопросу: «О выборе способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда». |  |  | Подпись собственника помещения (представителя собственника помещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за | против | воздержался |  |
| 1 | Бестаев Зураб Гайозович | 68,4 | 20,0 |  |  |  |
| 2 | Тедеева Анжела Васильевна | 42,8 | 12,5 |  |  |  |
| 3 | Елизарова Надежда Павловна | 56,0 | 16,3 |  |  |  |
| 4 | Габараев Тамаз Ильич | 56,7 | 16,5 |  |  |  |
| 5 | Саккаев Тенгиз Карумович | 47,5 | 13,9 |  |  |  |
| 6 | Джагаев Зураб Рафикович | 71,2 | 20,8 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 342,6 | 100% |  |  | Количество собственников, присутствующих на собрании: 6 чел. |
| Доля голосов от общего количества голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Доля голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Отметка о принятии решения: |  |  | Решение принято количеством голосов: 100 % |  |  |  |

| Ф.И.О. счетной комиссии: Тедеева А.В. Габараев Т.И. Саккаев Т.К. | Подписи членов счетной комиссии: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к ПРОТОКОЛУ №1

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном  доме                                                                                                                                                                                                                                                         												                    от  17 мая  2010 г.

Лист голосования  собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу с. Донгарон Среднее Дачное,7

Площадь жилых помещений 342,6 кв.м с количеством проживающих 6 собственников.

| Квар- тиры | Собственник помещения | Общая площадь квартиры | Количество голосов, поданных собственником помещения (представителем собственника помещения), при голосовании по вопросу: «О сроке начала и конца переселения граждан из аварийного жилищного фонда». |  |  | Подпись собственника помещения (представителя собственника помещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за | против | воздержался |  |
| 1 | Бестаев Зураб Гайозович | 68,4 | 20,0 |  |  |  |
| 2 | Тедеева Анжела Васильевна | 42,8 | 12,5 |  |  |  |
| 3 | Елизарова Надежда Павловна | 56,0 | 16,3 |  |  |  |
| 4 | Габараев Тамаз Ильич | 56,7 | 16,5 |  |  |  |
| 5 | Саккаев Тенгиз Карумович | 47,5 | 13,9 |  |  |  |
| 6 | Джагаев Зураб Рафикович | 71,2 | 20,8 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 342,6 | 100% |  |  | Количество собственников, присутствующих на собрании: 6 чел. |
| Доля голосов от общего количества голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Доля голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, проценты |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Отметка о принятии решения: |  |  | Решение принято количеством голосов: 100 % |  |  |  |

| Ф.И.О. счетной комиссии: Тедеева А.В. Габараев Т.И. Саккаев Т.К. | Подписи членов счетной комиссии: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к методическим  рекомендациям  по  разработке

региональной  адресной  программы  по  переселению

граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  утвержденное

решением   правления   государственной   корпорации –

фонда  содействия   реформированию  жилищно-коммунального

хозяйства  10 февраля  2011  года,  протокол  №  222

Перечень аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район

| № п\п | Адрес МКД | Документ, подтверждаю- щий призна-ние МКД аварийным |  | планируемая дата окончания переселения | планируемая дата сноса МКД | число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | с.Донгарон Среднее-Дачное,7 | 7 | 05.09. 2006г. | Ноябрь 2012г. | Декабрь 2012 | 33 | 33 | 342,6 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 342,6 | 0,0 | 342,6 | 7 914 060,0 | 5 988 569,0 | 1 925 491,0 |  | - |

Глава АМС МО – Пригородный район					Р.А.Есиев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям по разработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной адресной программы по переселению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан из аварийного жилищного фонда утвержденное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйства 10 февраля 2011 года, протокол № 222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения муниципального образования – Пригородный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Расселяемая площадь |  |  | строительство МКД |  |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. частная собственность | площадь |  |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  | стоимость |  |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м |  | кв.м | кв.м |  |  | руб. |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  |  | руб. |  | кв.м | руб. |  | руб. |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | С.Донгарон Среднее Дачное,7 |  | 342,6 |  | 0,0 | 342,6 |  |  | 7 914 060,0 |  | 23 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 914 060,0 | 0,0 | 23 100,0 | 0,0 |

Глава АМС МО – Пригородный район					Р.А.Есиев

| Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к методическим рекомендациям по разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональной адресной программы по переселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| граждан из аварийного жилищного фонда утвержденное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства 10 февраля 2011 года, протокол № 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из аварийного жилищного фонда муниципального образования – Пригородный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО – Пригородный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,6 | 342,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 33 |

Глава АМС МО – Пригородный район					Р.А.Есиев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям по разработке |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной адресной программы по переселению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан из аварийного жилищного фонда утвержденное решением |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правления государственной корпорации – Фонда содействия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 февраля 2011 года, протокол № 222 |  |  |  |
| Реестр аварийных домов на территории муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда в целом по субъекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование МО |  |  |  | МКД, признанные аварийными до 1 января 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКД, признанные аварийными с 1 января 2007 до 1 января 2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | не расселено на дату подачи заявки |  |  |  | расселяется по ранее утвержденным программам |  |  |  |  | расселяется по данной программе |  |  |  | Осталось к расселению аварийного фонда |  |  | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | МО – Пригородный район |  |  |  | 342,6 |  |  |  | 3 396,98 |  |  |  |  | 342,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 7 814,0 | 0,0 | 0,0 | 7 814,0 |

Глава АМС МО – Пригородный район					Р.А.Есиев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям по разработке региональной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адресной программы по переселению граждан из аварийного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилищного фонда утвержденное решением правления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства10 февраля 2011 года, протокол № 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных домов на территории МО - Пригородный район, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  | Дата признания МКД аварийным |  |  | Не расселено на дату подачи заявки |  |  |  |  |  | Расселяется по ранее утвержденным программам |  |  |  |  | Расселяется по данной программе |  |  | Осталось к расселению аварийного фонда |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество помещений |  | площадь |  | количество человек |  | количество помещений |  | площадь |  | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | кв.м |  | чел. |  | ед. |  | кв.м |  | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | С. Донгарон Среднее Дачное,7 |  | 05.09.2006г. |  |  | 6 |  | 342,6 |  | 33 |  | 70 |  | 3 396,98 |  | 269 | 6 | 342,6 | 33 | 156 | 7 814,0 | 512 |

Глава  МО – Пригородный район					Г.П.Джиоев

Приложение № 4.1

к методическим рекомендациям по разработке по разработке

региональной адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда утвержденное  решением

государственной  корпорации –  Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля 2011 года, протокол № 222

Реестр аварийных домов на территории МО - Пригородный район, 
претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда

| № п/п | Адрес МКД | Дата и номер акта признания МКД аварийным | Не расселено на дату подачи заявки |  |  | Расселяется по ранее утвержденным программам |  |  | Расселяется по данной программе |  |  | Осталось к расселению аварийного фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество помещений | площадь | Количество человек | количество помещений | площадь | Количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | Количество человек |
|  |  |  | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Донгарон, Среднее Дачное, 5 | 5.11.2007г. № 9 | 6 | 362,2 | 32 | - | - | - | - | - | - | 6 | 362,2 | 32 |
| 2 | с.Донгарон, Среднее Дачное, 8 | 5.11.2007г. № 10 | 17 | 737,5 | 66 | - | - | - | - | - | - | 17 | 737,5 | 66 |
| 3 | с.Чермен, ул.Цаболова, 27 | 5.11.2007г. № 14 | 5 | 380,9 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 380,9 | 19 |
| 4 | с.Гизель ул.Первомайская,28 | 5.11.2007г. № 8 | 2 | 61,6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 61,6 | 6 |
| 5 | с.Майское, ул.Юбилейная, 6 | 5.11.2007г. № 11 | 4 | 220,0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | 220,0 | 15 |
| 6 | с.Майское, ул.Совхозная, 2 | 5.11.2007г. № 12 | 4 | 220,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | 220,0 | 17 |
| 7 | с.Майское, ул.Ком-мунальная, 15 | 5.11.2007г. № 13 | 2 | 120,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 120,0 | 8 |
| 8 | с.Майское, ул.Заводская, 5 | 5.11.2007г. № 14 | 12 | 620,0 | 60 | - | - | - | - | - | - | 12 | 620,0 | 60 |
| 9 | с.Майское, ул.Коммунальная, 3 | 5.11.2007г. № 15 | 12 | 620,0 | 62 | - | - | - | - | - | - | 12 | 620,0 | 62 |
| 10 | с.Майское, ул.Заводская, 1 | 12.11.2007г. № 16 | 18 | 964,0 | 66 | - | - | - | - | - | - | 18 | 964,0 | 66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | с.Майское, ул.Коммунальная,7 | 12.11.2007г. № 17 | 12 | 841,0 | 44 | - | - | - | - | - | - | 12 | 841,0 | 44 |
| 12 | с.Майское, ул.Коммунальная,13 | 12.11.2007г. № 18 | 12 | 580,0 | 41 | - | - | - | - | - | - | 12 | 580,0 | 41 |
| 13 | с.Майское, ул.Юбилейная, 8 | 12.11.2007г. № 19 | 4 | 222,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 4 | 222,0 | 19 |
| 14 | с.Майское, ул.Заправочная, 18 | 12.11.2007г. № 21 | 4 | 221,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | 221,0 | 17 |
| 15 | с.Майское, ул.Центральная, 2 | 12.11.2007г. № 22 | 10 | 624,0 | 37 | - | - | - | - | - | - | 10 | 624,0 | 37 |
| 16 | с.Майское, ул.Центральная, 4 | 12.11.2007г. № 23 | 10 | 580,0 | 39 | - | - | - | - | - | - | 10 | 580,0 | 39 |
| 17 | с.Майское, ул.Ком-мунальная, 17 | 12.11.2007г. № 24 | 2 | 121,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 121,0 | 7 |
| 18 | с.Октябрьское, ул.Советова, 35 | 12.11.2007г. № 25 | 2 | 318,8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 318,8 | 7 |
| 19 | с.Майское, ул.Ком - мунальная д.36 | 11.07.2006г. № 1 | - | - | - | 24 | 1030,1 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | с.Майское, ул.Ком - мунальная д.11 | 04.09.2006г. № 5 | - | - | - | 12 | 684,0 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | с Октябрьское ул Епхиева д.71 | 11.08.2006г. № 2 | - | - | - | 11 | 611,9 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | с Октябрьское ул Епхиева д.73 | 14.08.2006г. № 3 | - | - | - | 9 | 489,1 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | с Алханчурт д.1 | 22.08.2006г. № 4 | - | - | - | 8 | 371,28 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | с.Донгарон, Среднее Дачное, 6 | 05.09.2006г. № 6 | - | - | - | 5 | 210,6 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | С. Донгарон Среднее Дачное,7 | 05.09.2006г. № 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | 342,6 | 33 | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 138 | 7814,0 | 562 | 69 | 3397,28 | 269 | 6 | 342,6 | 33 | 138 | 7814,0 | 562 |

Зам.главы АМС МО – Пригородный район  					В.Т.Хубежов

Начальник отдела строительства и архитектуры					Г.И.Кокоев

Главный специалист – архитектор отдела

строительства и архитектуры        						М.В.Плиев

|  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по разработке региональной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержденное решением правления государственной корпорации – Фонда содействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 февраля 2011 года, протокол № 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр строительной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка |  | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу |  | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуата-цию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | - |  | - |  | - | - | - | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 100,0 | Июнь 2011 год | Май 2012 год |  |

Глава АМС МО – Пригородный район					Р.А.Есиев

Приложение № 6

к муниципальной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными в  МО – Пригородный район по состоянию на 01.01.2007г.

| № п\п | Адрес многоквартирного дома, | Дата ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь дома (кв.м.) | Реквизиты Акта |  | Численность жителей МКД (чел.) | Количество жилых помещений | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | номер |  |  |  |
| 1. | с. Майское ул. Коммунальная, 36 | 1968 | 1030,1 | 11.07.2006 | 1 | 114 | 24 | Переселены в рамках первой программы по переселению из аварийного жилья на 2009-2010 годы |
| 2. | с. Алханчурт, 1 | 1969 | 371,28 | 22.08.2006 | 4 | 34 | 8 |  |
| 3. | с. Октябрьское ул.Епхиева,73 | 1967 | 489,1 | 14.08.2006 | 3 | 28 | 9 |  |
| 4. | с.Донгарон, Среднее - Дачное, 6 | 1948 | 210,6 | 05.09.2006 | 6 | 18 | 5 | Включены в действующую (реализуемую) программу по переселению из аварийного жилья на 2010-2011 годы |
| 5. | с Октябрьское ул.Епхиева, 71 | 1967 | 611,9 | 11.08.2006 | 2 | 29 | 11 |  |
| 6. | с.Майское ул.Коммунальная,11 | 1948 | 684,0 | 04.09.2006 | 5 | 46 | 12 |  |
| 7. | с.Донгарон, Среднее - Дачное, 7 | 1948 | 342,6 | 05.09.2006 | 7 | 33 | 6 | Включен в проект программы по пересе-лению из аварийного жилья на 2011-2012г.г. |
|  | ИТОГО: |  | 3739,58 |  |  | 302 | 75 | 12 |

Глава администрации местного самоуправления

муниципального образования – Пригородный район 				Р.А.Есиев