РЕШЕНИЕ

четвертого  заседания Собрания представителей муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия –   Алания  пятого созыва

Об Адресной программе муниципального

образования  –  Пригородный   район

«Переселение  граждан  из  аварийного

жилищного  фонда» на 2012 - 2013 годы

от «30» марта» 2012г. №29                                      с.Октябрьское

В соответствии  с  Федеральным  законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании – Пригородный район Собрание представителей муниципаль-ного – Пригородный район   р е ш а е т:

1.  Утвердить прилагаемую Адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы (далее Программа).

2. Финансовому управлению АМС МО - Пригородный район обеспечить долевое финансирование Программы  за счет средств местного бюджета.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на главу администрации местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район  Р.А. Есиева.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования –

Пригородный район                                                           Г. П. Джиоев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

юридического отдела администрации местного самоуправления

муниципального образования - Пригородный район

с.Октябрьское								23 марта 2012 года

В юридический отдел АМС МО - Пригородный район поступил проект решения Собрания представителей муниципального образования - Пригородный район РСО - Алания «Об адресной программе муниципального образования - Пригородный район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы».

Юридическая экспертиза проекта решения проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657   «О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов», а также Законом Республики Северная Осетия - Алания от 11 января 2009 года № 1-РЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания».

Предметом правового регулирования является содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Рассматриваемое решение принято в целях обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийных домах, ликвидация существующего аварийного жилищного фонда.

Нормативное регулирование данной сферы осуществляется:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием	правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Таким образом, рассматриваемое решение принято в рамках компетенции муниципального образования - Пригородный район.

В результате проведения юридической экспертизы не выявлено норм, не соответствующих Федеральному законодательству, законодательству  РСО-Алания и Уставу МО - Пригородный район.

Форма и текст документа соответствуют правилам юридической техники.

Заключение: проект решения Собрания представителей муниципального образования - Пригородный район РСО - Алания «Об адресной программе муниципального образования - Пригородный район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2012-2013 годы» не противоречит действующему законодательству и не нарушает законных интересов других муниципальных образования, прав и свобод граждан.

Начальник юридического отдела

АМС МО - Пригородный район					                       В.А.Калоев

- Паспорт

- Адресной программы Муниципального образования –

- Пригородный район «Переселение граждан из  аварийного

- жилищного фонда»  на 2012-2013 годы

| - Наименование Программы | - Адресная программа муниципального образования – Пригородный район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| - Заказчик Программы | - Собрание представителей муниципального образования – Пригородный район |
| - Разработчики Программы | - Отдел строительства и архитектуры администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район |
| - Цели и задачи Программы | Цели: организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пригородный район, которая выполнила условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задачи: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными с 1 января 2007 до 1 января 2010 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда муниципальному образованию – Пригородный район |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2013 годов |
| Исполнитель Программы | - Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 19 006 075,0 руб., в том числе за счет средств: Фонда – 14 381 897,0 руб. республиканского бюджета – 1 120 128,0 руб. местного бюджета – 3 504 050,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда и консолидированного республиканского бюджета 738,1 кв. метра аварийного жилищного фонда с отселением 17 семей (67 граждан) из многоквартирного дома реализация гражданами прав на безопасные и благоприятные условия проживания. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координатор Программы - Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников Программы. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Северная Осетия-Алания. |
| Сроки реализации Программы | апрель 2012 г. – декабрь 2013 г. |

- 2. Содержание проблемы и необходимость ее решения

- программными методами

- Программа разработана в соответствии с Федеральным законом и направлена на переселение граждан из аварийного многоквартирного дома в  с. Донгарон, Среднее-Дачное, 8

- Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью проведения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации большого комплекса мероприятий. Реализация Программы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений  многоквартирного  дома признанного аварийным  подлежащему сносу, а также получение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств администрации  местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащем сносу многоквартирном доме, путем переселения граждан из аварийного многоквартирного дома.

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В рамках реализации Программы решаются следующие задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном    порядке      аварийными    с 1 января 2007 года до 1 января

2010 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

предоставление муниципальному образованию Пригородный район  поддержки за счет средств Фонда.

- Срок реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012-2013 годов.

5.    Объемы и источники финансирования Программы

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского и местного бюджетов Республики Северная Осетия-Алания рассчитывается в соответствии с «Порядком расчета минимальной доли долевого финансирования региональных адресных программ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на основании данных Министерства финансов Российской Федерации».

Общий объем финансирование Программы составлен 19 006 075,0 рублей, в том числе средств:

Фонда – 14 381 897,0 руб.

республиканского бюджета – 1 120 128,0 руб.

местного бюджета –  3 504 050,0 руб.

Общий объем финансирования Программы определен как произведение общей площади жилых помещений, ранее занимаемых гражданами, подлежащими переселению, и стоимостью 1 кв. метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, используемой при новом строительстве жилья и при приобретении жилых помещений у застройщиков в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной для Республики Северная Осетия-Алания приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, в размере 25 750,0 рублей».

- Механизм реализации Программы и  контроль за ходом ее выполнения

Средства Фонда, республиканского и местных бюджетов, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрацией  муниципального образования  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется администрацией местного самоуправления в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение администрации  местного самоуправления об изъятии жилых помещений, находящихся в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения установленного органом местного самоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Решение об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, администрация  местного самоуправления предоставляют другие жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

При необходимости Программа может корректироваться.

Общее руководство, управление Программой осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда и республиканского и местных бюджетов осуществляет Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания и Фонд.

Отчет муниципального образования  –  о реализации Программы должен содержать:

отчет о ходе реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию;

отчет о расходовании средств Фонда и республиканского бюджета на реализацию Программы;

предложения о корректировке Программы.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:

количество граждан и семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Реализация Программы обеспечит:

улучшение жилищных условий 67 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

уменьшение аварийного жилищного фонда муниципального образования – Пригородный район.

- 8. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление заявки в Комитет ЖКХ РСО - Алания | апрель 2012 год | Отдел строительства и архитектуры АМС МО – Пригородный район |
| 2. | Получение средств Фонда | апрель-май 2012 год | - АМС МО – - Пригородный район |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | декабрь 2013 год | - Юридический отдел АМС МО – Пригородный район - Жилищный отдел АМС - МО – Пригородный район |
| 4. | Координация исполнения Программы | 2012-2013 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания |
| 5. | Контроль целевого использования бюджетных средств | 2012-2013 годы | Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания |
| 6. | Представление отчетности о целевом использовании средств Фонда | ежемесячно | Отдел строительства и архитектуры АМС МО – Пригородный район |

Приложение 1

к Адресной программе Республики Северная Осетия – Алания

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2012-2013 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документы, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | число жителей планируемых к переселению | Общая площадь МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  | В том числе |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | Частная собственность | Муниципальная собственность | всего | Частная собственность | Муниципальная собственность | всего | За счет средств фонда | За счет средств бюджета субъекта РФ | За счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по… муниципальному району |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Донгарон Среднее – Дачное, 8 | 10 | 6.04.2009г. | ноябрь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 67 | 67 | 738,10 | 17 | 12 | 5 | 738,10 | 539,10 | 199,00 | 19 006 075 | 14 381 897 | 1 120 128 | 3 504 050 | 0 |

Глава АМС МО – Пригородный район                                                                    Р. А. Есиев

Приложение 2

к Адресной программе Республики Северная Осетия – Алания

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2012-2013 годы

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | стоимость всего | дополнительные источники финансирования | нормативная стоимость 1 кв. м | ¾ от нормативной стоимости 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | муниципальная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по… муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Донгарон Среднее – Дачное, 8 | 738,10 | 539,10 | 199,00 | 738,10 | 19 006 075 | 25 750 | 738,1 | 19 006 075 | 25 750 | 0 | 0 | 0 | 738,1 | 19 006 075 | 25 750 | 19 006 075 | 0 | 25 750 |  |

Глава АМС МО – Пригородный район                                                                        Р. А. Есиев

Приложение 3

к  Адресной программе Республики Северная Осетия – Алания

«Переселение граждан из аварийного фонда» на 2012-2013 годы

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ... муниципальный район |  |  |  | 738,1 | 738,1 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 67 | 67 |

Глава АМС МО – Пригородный район                                                                          Р. А. Есиев

Приложение 4

региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда,

утвержденное решением правления государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

от 10 февраля 2011 года, протокол №222

Реестр аварийных домов на территории муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки

за счет средств Фонда содействия в целом по субъекту

| № п/п | Наименование МО | МКД, признанные аварийными до 1 января 2007 года |  |  |  | МКД, признанные аварийными с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | осталось к расселению аварийного фонда | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МО - Пригородный район | 342,6 | 3 739,58 | 0,0 | 0,0 | 8 085,6 | 0,00 | 738,1 | 7347,5 |
|  | Итого по МО…: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  АМС МО – Пригородный район                                                                                Р. А. Есиев

|  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр строительной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка |  | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу |  | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по … району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,1 | 738,1 | 738,1 | 100,0 % | 27.04.2012 | декабрь 2013 г. |

Глава  АМС МО – Пригородный район                                                                 Р. А. Есиев