Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы

Горæтгарон район - бынæттон

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци

# У Ы Н А Ф Ф Æ

## Администрация местного самоуправления

муниципального образования - Пригородный район

Республики Северная Осетия – Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 09 »  ноября   2012 г.                                                                  №   907

Об утверждении  районной целевой

программы «Строительство, ремонт

и содержание объектов муниципальной

собственности Пригородного района

РСО-Алания на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2004г №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания», руководствуясь Уставом муниципального образования – Пригодный район, постановляю:

Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную целевую программу «Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности Пригородного района РСО-Алания на 2013-2015 годы»

- При формировании бюджета Пригородного района на 2013 год предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой программы «Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности Пригородного района РСО-Алания на 2013-2015 годы»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы АМС МО – Пригородный район Габараева А.А.

Глава администрации местного

самоуправления муниципального

образования- Пригородный район                                               Р.А. Есиев

Утверждена

постановлением Главы администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район

от « 09  »  ноября  2012г. №   907

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2013 - 2015 годы»

с.Октябрьское 2012г.

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | «Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности Пригородного района РСО-Алания на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район |
| Цель Программы | Развитие сферы муниципальных учреждений, направленное на улучшение качества услуг, оказываемых населению. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей района |
| Задачи Программы | Строительство, реконструкция, проведение капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы: учреждений образования, культуры, здравоохранения; объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройства. |
| Сроки реализации Программы | 2013 -2015 годы |
| Исполнители Программы | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район, |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из муниципального бюджета в 2013 – 2015 гг. составит 271 910тыс. руб. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения муниципального бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты программы) | Реализация Программы позволит: - укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений; -повысить качество предоставляемых услуг; -обеспечить стабильное и качественное функционирование муниципальных учреждений; -удовлетворить потребности населения района путем улучшения качества предоставляемых услуг количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности |
| Контроль за ходом исполнения Программы | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования – Пригородный район |

Введение

Районная целевая программа «Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности Пригородного района РСО-Алания на 2013-2015 годы» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики муниципального района. Программа предусматривает проведение ремонтно-строительных работ учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. Программа также предусматривает мероприятия, направленные на финансово-экономическое оздоровление специализированной ресурсосберегающей организации МУП «Коммунресурсы» Пригородного района.   Программа исходит из того, что развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов района непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.

1. Анализ состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности

В Пригородном районе РСО-Алания  функционируют 50 учреждений образования, в том числе 28 средних школ, 2 основных, 16 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования. Здания и сооружения образовательных учреждений построены в разные периоды, часть из них эксплуатируются уже более 100 лет (МОУ СОШ№1 ст.Архонская, МДОУ детский сад №6 ст.Архонская, МДОУ детский сад №11 с.Чермен). Отопительные и канализационные системы ряда образовательных учреждений требуют немедленного капитального ремонта.

Одна из важнейших задач - развитие системы дошкольного воспитания. В ближайшее время необходимо продолжить работу по созданию групп полного дня на базе образовательных учреждений района. Наряду с капитальным строительством необходимо произвести капитальный ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик.

В районе действуют 42 лечебных учреждения. Здания и сооружения здравоохранения построены в разные периоды, часть из них эксплуатируется уже более 50 лет и не соответствуют санитарным нормам по набору помещений и площадей. Большинство лечебных учреждений за весь период эксплуатации ни разу не подвергалось комплексному капитальному ремонту. В период 2013-2015гг. необходимо выполнить капитальные ремонты существующих учреждений здравоохранения. Требуют капитального ремонта здания: терапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, 2-ой этаж поликлиники с.Октябрьское.

Решение социально значимых для населения района задач требует проведения комплекса мероприятий, на осуществление которых и направлена Программа.

2.Цели и задачи Программы

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики администрации района и предусматривает использование бюджетных средств на осуществление целенаправленной деятельности в строительстве и капитальном ремонте объектов социальной сферы района. Основной целью Программы является развитие сети социально значимых муниципальных учреждений, способствующих повышению качества жизни населения района. Основная задача Программы - оказание поддержки муниципальным учреждениям в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной инфраструктуры.

3. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы и выделение ассигнований на строительство, и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, уточняется ежегодно в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

В целях оперативного управления строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, администрации района предоставляется право ежегодно формировать и утверждать перечень строек и объектов для муниципальных нужд Пригородного района РСО-Алания, вносить в него изменения в пределах средств, предусмотренных на эти цели на текущий год, в части корректировки объемов капитальных вложений по стройкам и объектам в связи с уточнением объемов работ. Финансирование ремонтно-строительных работ осуществляется за счет средств муниципального бюджета через исполнителей Программы.

Общий объем финансирования строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности Программы в 2013-2015гг. за счет средств муниципального бюджета составит 271 910 тыс.руб. (Приложение № 1). Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности района в социальных объектах (согласно сметам).

4. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением

Реализация Программы осуществляется на основе перечня строек и объектов капитального ремонта, а также муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке Исполнителями Программы с подрядными организациями в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Отбор подрядных организаций на строительство и ремонт объектов муниципальной собственности  производится в соответствии с действующим законодательством. Реализацию программы обеспечивают Исполнители Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район. Исполнители Программы ежегодно представляют главе администрации информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. Текущее управление Программой возложено на распорядителей бюджетных средств, которые несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений;

-обеспечить стабильное и качественное функционирование муниципальных учреждений;

-удовлетворить потребности населения района путем улучшения качества предоставляемых услуг.

Приложение 1

Распределение

прогнозируемых объемов финансирования Программы по объектам, находящимся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета.

| №п/п | Объект строительства, реконструкции, капитального ремонта | Объем финансирования, тыс руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Замена оконных и дверных блоков в МОУ СОШ с.Алхунчурт | 2 500 |  |  |
| 2 | СОШ №1 ст.Архонская Замена труб отопительной системы | 420 |  |  |
| 3 | СОШ №1 ст.Архонская Капремонт дворовых туалетов | 510 |  |  |
| 4 | СОШ №1 ст.Архонская Капремонт правого крыла школы | 2 120 |  |  |
| 5 | СОШ №2 ст.Архонская Замена оконных и дверных блоков | 3 700 |  |  |
| 6 | СОШ №1 с.Гизель Замена труб отопительной системы | 1 290 |  |  |
| 7 | СОШ №1 с.Гизель Текущий ремонт деревянных полов | 420 |  |  |
| 8 | Газификация СОШ №1 с.Гизель | 1 320 |  |  |
| 9 | СОШ №2 с.Гизель Замена полов спорзала | 1 230 |  |  |
| 10 | Капремонт учебных мастерский СОШ №2 с.Гизель | 620 |  |  |
| 11 | Замена оконных и дверных блоков в МОУ ООШ с.Даргавс | 2 800 |  |  |
| 12 | Капремонт пищеблока СОШ с.Донгарон | 1 350 |  |  |
| 13 | Капремонт столовой СОШ №1 с.Камбилеевское | 690 |  |  |
| 14 | Капремонт кровли СОШ №1 с.Камбилеевское | 2 260 |  |  |
| 15 | Замена дверных блоков СОШ №2 с.Камбилеевское | 2 100 |  |  |
| 16 | Замена оконных и дверных блоков СОШ с.Комгарон | 4 700 |  |  |
| 17 | Пристройка спортзала к СОШ с.Саниба | 1 500 |  |  |
| 18 | Капремонт отопительной системы МБДОУ Детский сад №21 с.Михайловское | 2 400 |  |  |
| 19 | Ремонтные работы МБДОУ Детский сад №15 с.Октябрьское | 1 450 |  |  |
| 20 | Замена оконных и дверных блоков в МБДОУ Детский сад №8 с.Гизель | 2 700 |  |  |
| 21 | Капремонт кровли в музыкальной школе с.Ногир | 1 700 |  |  |
| 22 | Капремонт кровли Дома Культуры с.Сунжа | 2 047 |  |  |
| 23 | Строительство борцовского зала в ст.Архонская | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
| 24 | Программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» | 3 600 | 4 400 | 5 500 |
| 25 | Подготовка документов территориального планирования | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 26 | Благоустройство дорог общего пользования в Пригородном районе | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 27 | Строительство и реконструкция берегоукрепительных сооружений | 2 000 | 2 500 | 3 500 |
| 28 | Финансово-экономическое оздоровление МУП «Коммунресурсы» Пригородного р, в том числе: | 27 600 | 30 000 | 22 100 |
|  | - проведение геологоразведочные работы по изучению пресных подземных вод | 2 000 | 4 500 | 3 500 |
|  | - модернизация коммунальной инфраструктуры | 11 200 | 12 800 | 9 500 |
|  | - приобретение спецтехники | 5 400 | 4 200 | 2 100 |
|  | - погашение кредиторской задолженности | 9 000 | 8 500 | 7 000 |
| 29 | Благоустройство и текущее содержание райцентра МУП «Коммунресурсы» | 13 238 | 14 561 | 16 017 |
| 30 | СОШ с.Михайловское Капремонт здания начальной школы |  | 5 970 |  |
| 31 | Капремонт водопровода СОШ с.Михайловское |  | 1 290 |  |
| 32 | Замена оконных и дверных блоков СОШ№2с.Тарское |  | 2 387 |  |
| 33 | Замена оконных и дверных блоков СОШ №3 с.Чермен |  | 6 300 |  |
| 34 | Капремонт отопительной системы МБДОУ Детский сад с.Ногир |  | 1 780 |  |
| 35 | Капремонт отопительной сист. МБДОУ Детский сад№16 с.Камбилеевское |  | 1 500 |  |
| 36 | Капремонт здания Дома культуры с.Сунжа |  | 4 500 |  |
| 37 | Капремонт 2 го этажа поликлиники с.Октябрьское |  | 3 900 |  |
| 38 | Ремонт отопительной системы СОШ №1 с.Ногир |  |  | 2 100 |
| 39 | Капремонт кровли СОШ №1 с.Камбилеевское |  |  | 2 260 |
| 40 | Замена дверных блоков СОШ №2 с.Камбилеевское |  |  | 2 100 |
| 41 | Капремонт кровли СОШ №1 с.Тарское |  |  | 5 300 |
| 42 | Капремонт кровли СОШ №3 с.Чермен |  |  | 4 890 |
| 43 | Замена оконных блоков ООШ с.Кобан |  |  | 1 800 |
| 44 | Ремонт водопроводной и канализационной систем СОШ №2 с.Ногир |  |  | 1 900 |
| 45 | Замена труб теплотрассы СОШ с.Куртат |  |  | 1 890 |
| 46 | Капремонт МБДОУ Детский сад№16 с.Камбилеевское |  |  | 3 700 |
| 47 | Замена оконных и дверных блоков в МБДОУ Детский сад №16 ст.Архонская |  |  | 2 800 |
| 48 | Замена оконных и дверных блоков в МБДОУ Детский сад №11с.Чермен |  |  | 3 600 |
| 49 | Капремонт МБДОУ Детский сад №20 с.Михайловское |  |  | 7 300 |
| 50 | Капремонт здания амбулатории с.Чермен |  |  | 3 940 |
| 51 | Капремонт Дома культуры с.Куртат |  |  | 3 700 |
|  | ИТОГО | 91 765 | 82 188 | 97 957 |
|  | ВСЕГО | 271 910 |  |  |