Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы

Горæтгарон район -  бынæттон

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци

# У Ы Н А Ф Ф Æ

## Администрация местного самоуправления

муниципального образования – Пригородный  район

Республики Северная Осетия – Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_03__» 03.2011 г.                    с. Октябрьское                                     № 91

Об  утверждении  муниципальной  целевой

программы  «Стимулирование  развития

жилищного  строительства  на  территории

муниципального образования - Пригородный

район  в  2011 - 2015 годах»

В целях  создания и реализации на территории муниципального образования – Пригородный район механизмов государственной и муниципальной поддержки жилищного строительства и в соответствии с республиканской целевой программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011-2015 годах»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования – Пригородный район в 2011-2015 годах».

- Финансовому управлению администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район (Габараев А.А.) предусмотреть в местном бюджете средства на финансирование муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования – Пригородный район в 2011-2015 годах».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Фидиуаг».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального  образования - Пригородный район  В. Т. Хубежова.

Глава администрации

местного самоуправления

муниципального образования –

Пригородный район 								Р.А.Есиев

Муниципальная  целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального

образования -  Пригородный район

в 2011-2015 годах»

с.Октябрьское

22.02.2011 год

П А С П О Р Т

Муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального

образования -  Пригородный район  в 2011-2015 годах»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Стиму-лирование развития жилищного строитель-ства на территории муниципального обра-зования – Пригородный район в 2011-2015 годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РСО-Алания от 24.11.2010г. № 150 |
| Государственный заказчик | Министерство архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия -Алания |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры админи-страции местного самоуправления муници-пального образования - Пригородный район |
| Цели и задачи Программы | Создание и реализация на территории муниципального образования – Пригород-ный район механизмов государственной поддержки жилищного строительства, отве-чающего требованиям энергоэффективности и комфортности, а также стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, в том числе сегмента жилья экономического класса. Основные задачи Программы: - создание условий для развития массо-вого жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - наращивание темпов роста строительства и ввода объемов жилья, в том числе индивидуальными застройщиками; - устранение административных барьеров в строительстве; - создание благоприятных условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участни-ков рынка ипотечного жилищного кредитования; - государственная поддержка в обеспече-нии социальной, коммунальной инфра-структурой земельного участка в целях жилищного строительства, - информационное обеспечение населения по программным мероприятиям. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Улучшение жилищных условий населения за счет обеспечения ввода за время реализа-ции Программы в 2011-2015 годах 76,04 тыс. кв. метров жилья; достижение обеспеченности жильем населения до 22,0 кв. метров общей площади на человека; строительство за период реализации Программы 30,0 тыс. кв. метров жилья экономического класса; снижение доли ветхого и полная ликвидация аварийного жилья. снижение коэффициента доступности жилья для населения до 3 лет; улучшение жилищных условий, 3678 семей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап 2011-2012 годы, второй этап 2013-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | ВСЕГО: 2 355,83 млн.руб. в том числе: 1207,6 млн. рублей - средства феде-рального бюджета 230,16 млн. рублей средства респуб-ликанского бюджета; 105,31 млн. рублей - средства местного бюджета; 812,76 млн. рублей - средства частных инвесторов и кредиторов, иных хозяйствующих субъектов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Улучшение жилищных условий 3678 семей, проживающих на территории муниципального образования – Пригородный район, путем строительства микрорайона с 76,04 тыс. кв.м. жилья; создание условий для массового жилищного строительства; создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации; увеличение доступности ипотечных жили-щных кредитов гражданам, проживающим на территории республики; повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий застройщиков, в первую очередь на цели строительства жилья экономического класса; переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, во вновь построенное жилье, полная ликвидация существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда. |
| Управление реализацией и обеспечение контроля за хо-дом выполнения Программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения ее меро-приятий осуществляет Координационный совет при Главе Республики Северная Осетия - Алания по реализации приоритетных национальных проектов. |

РАЗДЕЛ  I.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.

В муниципальном образовании – Пригородный район 3678 семей испытывают жилищную проблему,

в том числе:

- 1347 - вынужденные переселенцы

- 9  - чернобыльцы

- 5  - участники боевых действий

- 10 - северяне

- 128 - молодые семьи

- 112 - участники ВОВ

- 58 - проживающие в аварийных многоквартирных    домах

- 216 - проживающие в частных аварийных домах

- 1712 - в очереди на улучшение жилищных условий

- 43 - дети сироты

- 10 - многодетные семьи

- 5 - матеря – одиночки

- 23 - инвалиды

В указанных 216 частных аварийных домах проживают семьи, относящиеся к категории граждан с особым риском бедности. Они без государственной поддержки или предоставления им жилья по доступной цене вынужденно, рискуя жизнью, продолжают жить в аварийных домах, которые могут превратиться в руины.

На 1 члена из малоимущих семей, в особенности многодетных приходится 4-8м2 жилплощади при норме 18 м2. Кроме того, по причине отсутствия достаточных материальных, финансовых и трудовых ресурсов, строительство частных домов иногда ведется без учета воспринимающих усилий   фундаментов.  В   нарушение   строительных   норм   и   правил, фундаменты  строят ослабленные или  закладывают их выше глубины   промерзания грунтов, что способствует    возникновению    деформации    в   пучинистых    грунтах, разрушающие фундаменты  и стены.

Построенные с подобными нарушениями дома так же переходят в аварийное состояние. Проблема усугубилась тем, что часть беженцев и малоимущих семей скупила дома старой постройки или строят дома из дешевых кладочных бетонных блоков толщиной стен 18см. Первые по уровню физического износа, а вторые по теплотехническим параметрам так же непригодны для постоянного проживания. 489 ветхие частные дома с течением времени постепенно переходят в аварийное состояние.

Жилищная проблема негативно влияет на демографическую ситуацию в Пригородном районе. Она является препятствием для образования молодых семей, а иногда причиной её распада.

Эти негативные особенности ситуации свидетельствуют об острой жилищной проблеме в Пригородном районе, решение которой предусматривает настоящая Программа.

Для 1371 семьи (пункты 1-4) жилищная проблема будет решена в рамках Подпрограммы «ЖИЛИЩЕ» «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством», а для 128 молодых семей (пункт 5) в рамках Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

58 семей (пункт 7) получат новые квартиры в рамках муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилья, 112 участников ВОВ (пункт 6) получат жилье по президентской Программе, 63 семьи – тружеников села (из пункта 9) улучшат жилищные условия в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», семьи, проживающие в 216 частных аварийных домах (пункт 8), могут приобрести жилье по доступной им цене в рамках настоящей Программы, в том числе и остальные категории семей (при государственной поддержке).

Следует отметить, что проблема частично решена реализацией муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В течение 2009-2012 годов 75 семей будут переселены из аварийного жилищного фонда во вновь  построенные благоустроенные дома. Сорок одна семья уже получили ключи от новых квартир во вновь построенных многоквартирных домах (Приложение  № 8).

Способствует решению проблемы и Федеральная целевая программа «Социальное развитие седа до 2012 года», в рамках которой ежегодно около 20 семей  улучшают жилищные условия.

РАЗДЕЛ II.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели оценки эффективности Программы.

Основной целью Программы являются создание реализации на территории МО - Пригородный район механизмом развития жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности  и комфортности, а также стимулирование предложения на рынке жилья сегмента экономического класса, путем:

1. Создания условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного на выделенном земельном участке (в дальнейшем «микрорайон»).

2. Наращивания темпов строительства и ввода 76,04 кв.м. жилья, в том числе  индивидуальными застройщиками.

3. Устранения административных барьеров в жилищном  строительстве.

4. Создания благоприятных условий для развития ипотечного жилищ-ного кредитования граждан.

5. Создания условий  для привлечения средств, для обеспечения соци-альной и коммунальной инфраструктурой «микрорайона» в целях жилищного строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного.

6. Информирования населения через СМИ и сети ИНТЕРНЕТ по проводимым программным мероприятиям.

7. Реализации мероприятий по переселению граждан в МО – Пригородный район из ветхого и аварийного жилищного фонда, ликвидация остатка существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда.

Сроки и этапы Программы.

Программа реализуется в два этапа:

первый этап 2011-2012 годы;

второй этап 2013-2015 годы.

На первом этапе формируется необходимая нормативно-правовая база для реализации механизмов программных мероприятий, в  том числе снижение административных барьеров в строительстве.

На втором этапе намечено практическое внедрение комплекса мероприятий, создание заделов по строительству жилья на последующие годы.

При реализации Программы планируется достичь следующих  показателей:

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, снижение коэффициента доступности жилья до 3 лет, а также соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям населения;

-   обеспечение строительства 240 индивидуальных домов и 432 квартир в восьми многоквартирных домах с общей площадью 76,04 тыс.м2; Приложение № 9.

-  снижение доли ветхого и полная ликвидация аварийного жилья.

РАЗДЕЛ III.

Мероприятия и механизм реализации Программы.

Настоящая Программа разработана на период 2011-2015 годы и очевидно будет продлена на последующий период 2016-2020 годы. Она разработана с учетом прогнозов социально-экономического развития муниципального образования  - Пригородный район  и изменения численности населения. Общая площадь жилья, предусмотренная строительством в рамках Программы «в микрорайоне» составляет 76,04 м2.

В будущем «микрорайоне» с населением около 3 тыс.чел. предусматривается строительство школы на 600 мест, детского сада на 120 мест, курортно-бытового центра, кафе на 60 мест, стадиона, спортивных площадок (Приложение №10) общей сметной стоимостью вместе с жильем - 2,4 млрд. руб. Первым этапом столь крупномасштабного проекта является обеспечение «микрорайона» коммунальной инфраструктурой, финансируемая бюджетами всех уровней, частными инвесторами, кредиторами, предоставляемые ими в соответствии Постановления РСО-Алания от 2  декабря 2006г.  № 291 «О порядке предоставления государственных гарантий РСО-Алания по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

На втором этапе разворачивается строительство жилья. При этом часть вводимого жилья  должна быть в сегменте экономического класса, т.е. отвечающего требованиям экологичности, энергоэффективности и ценовой доступности, установленным Министерством регионального развитие Российской Федерации.

Требуемых объемов ввода жилья, возможно достичь путем формирования эффективных моделей государственно-частного партнерства в т.ч. задействием потенциала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитования, Федеральных законов от 29 декабря 2010 года № 441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О Фонде содействия реформированию  ЖКХ» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», и от 30 декабря 2004 года № 2141-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов   от 18.07.2006г. № 111-ФЗ,      от 16.10.2006г. № 160-ФЗ,      от 23.07.2008г., № 160-ФЗ,         от 17.07.2009г., № 147-ФЗ).

В рамках настоящей Программы при условии выбора местом жительства данный «микрорайон», жилье может приобрести часть семей следующих категории;

1) 1371 семья - участники подпрограммы «Жилище» «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных Федеральных законодательством»,

в том числе:

1347  -  вынужденные переселенцы

5    -  участники боевых действий

10    -  северяне

9    -  чернобыльцы

Следует внести ясность, что только этой категории граждан и участникам ВОВ жилье предоставляется стопроцентно на безвозмездной основе Федеральным бюджетом.

2) 128  семей, участники подпрограммы «ЖИЛИЩЕ» «Обеспечение жильем молодых семей».

3) 63 семей, кандидаты в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».

4) 1712 семей, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий

5) 216 семей, проживающие в аварийных частных домах

6) Определенное количество семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

Строительство жилья для малоимущих семей разумно вести соразмерно возможностям семейного бюджета, а для категории граждан, перечисленные в пункте 1, соразмерно субсидиям в виде жилищных сертификатов.

РАЗДЕЛ IV.

Ресурсное обеспечение Программы.

1. На реализацию мероприятий Программы предусматриваются финансовые средства в объеме 2 355,83 млн.руб. всеми источниками финан-сирования,

в том числе:

1207,6 (51,26%) млн. рублей - средства федерального бюджета;

230,16 (9,77%) млн. рублей средства республиканского бюджета;

105,31   (4,47%) млн. рублей - средства местного бюджета;

812,76 (34,5%) млн. рублей - средства частных инвесторов и кредиторов, иных хозяйствующих субъектов.

Финансовые средства федерального бюджета привлекаются для реализации мероприятий:

- по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства;

- по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на выделенном земельном участке для увеличения мощностей в целях роста объемов жилищного строительства;

-    по обеспечению жильем молодых семей;

-  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации мероприятий по строительству жилых домов на территории муниципального образования – Пригородный район в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

- по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством (пункт I Раздела  III).

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении №  7  к Программе.

Финансовые средства, предусмотренные программой будут направлены на:

а) разработку ПСД,  строительство объектов коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры  на  выделенном  земельном  участке  в  объеме    279,7 млн.руб.

В том числе на:

- водоснабжение         – 15,8 млн.руб.

- водоотведение          – 23,4 млн. руб.

- электроснабжение    – 12,4 млн.руб.

- газоснабжение          – 11,5 млн.руб.

- дорожное хозяйство – 216,6 млн.руб.

Приложение №  4

б) строительство жилья с общей площадью 76,04 кв.м., 432 квартир в восьми многоквартирных домах и в 240 индивидуальных жилых домах.

в) комплексное обеспечение микрорайона объектами социальной инфраструктуры – 319,53 млн.руб.

Приложение №10

Слабо развитая промышленность строительного комплекса, компенсируемая завозом строительных материалов из-за пределов района и республики, повышает стоимость строительства жилья.

Проблему кирпича – основного строительного материала, возможно решить завершением законсервированного строительством кирпичного цеха, в с.Октябрьское, принадлежащего ООО «Прогресс». Для пуска данного цеха в производства необходимо 85 млн.руб.

Кроме того, ситуация диктует и строительство асфальтобетонного завода стоимостью около 65 млн.руб. на базе сравнительно мощного ООО «Коммунресурсы».

Потенциал обоих объектов способен значительно   снизить стоимость строительства жилья, благоустроительных работ и создаваемого дорожно-строительного хозяйства.

Реализация настоящей Программы параллельно развит  коммунальную, социальную и транспортную инфраструктуру, привлечет внебюджетные источники, повысит налоговые поступления,  создаст дополнительные рабочие места. Итогом всего этого  станет не только нейтрализация социальной напряженности, но и улучшение благосостояния жителей, являющегося фундаментальной базой дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования – Пригородный район.