- РЕШЕНИЕ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 
            РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

- Об утверждении адресной программы

муниципального образования –

- Пригородный район «Капитальный ремонт

многоквартирных домов» на 2010 год»

от «26» марта 2010 г. № 158                                                 с.Октябрьское

В соответствии с  Федеральным законом от  21 июля 2007 г.  № 185 -  ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  и в  целях проведения   капитального     ремонта      ветхого    жилого    фонда   в    муниципальном     образовании    -     Пригородный     район       Собрание представителей решает:

1. Утвердить         прилагаемую   адресную  программу « Капитальный ремонт многоквартирных домов»  на 2010 год.

2. Рекомендовать        финансовому  управлению    обеспечить   долевое   финансирование       адресной   программы    « Капитальный              ремонт многоквартирных домов» на 2010 год   за   счет средств местного  бюджета.

3. Признать    утратившим        силу    решение      № 114          Собрания  представителей    муниципального     образования     -   Пригородный    район Республики Северная Осетия –Алания  « Об    утверждении   муниципальной         адресной программы «  Капитальный  ремонт многоквартирных      домов    в               муниципальном  образовании   -   Пригородный район » на 2009-2010 годы» .

4. Контроль    исполнения       данного  решения    возложить  на   Главу администрации           местного           самоуправления            муниципального    образования   -    Пригородный    район        Р.А. Есиева.

- Глава муниципального  образования –

- Пригородный район                                           		            Г. П. Джиоев

- АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

- ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

- « КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

- МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ »

- на 2010 г.

с. Октябрьское

2010 г.

Приложение №1

к решению Собрания представителей

муниципального образования –

Пригородный район

от « 26 » марта 2010 г. № 158

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

« КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ »

НА 2010 ГОД

РАЗДЕЛ  I

ПАСПОРТ  АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

« КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ »

на 2010 г.

Наименование Программы         - Адресная      программа   муниципального  образования –

Пригородный       район       « Капитальный           ремонт

многоквартирных домов» на 2010 г. (далее – Программа)

Основания для                               - Федеральный закон от  21.07.2007  N 185-ФЗ   "О Фонде

разработки                                        содействия реформированию жилищно- коммунального

Программы                                      хозяйства";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об  общих

принципах   организации     местного   самоуправления"

Заказчик Программы                     -Собрание представителей муниципального

образования-Пригородный район

Разработчики Программы            - Отделы   ЖКХ  и  строительства АМС муниципального    образования    –   Пригородный район

Цель Программы                         - Проведение капремонта ветхих многоквартирных   домов

создание безопасных и комфортных условий проживания

граждан, приведение жилищного фонда  и коммунальной

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,

увеличение  срока   эксплуатации,  снижение      процента

износа   и    поддержка   инициативы    населения          по

обеспечению сохранности жилищного  фонда  и  развития   частной   инициативы    собственников жилищного фонда.

Задачи Программы                       - Создание  условий  для  управления   многоквартирными

домами    и    развития    общественного   самоуправления.

Обеспечение       проведения        капитального     ремонта

многоквартирных    домов,   в    которых   избран  способ

управления.

Предоставление   финансовой поддержки Товариществам

собственников жилья

Важнейшие целевые                    - Общая      площадь           многоквартирных   домов,

показатели и                                   в    которых       проведен     капитальный      ремонт

индикаторы Программы                на     условиях,     предусмотренных     Программой

Сроки реализации                      -  2010 год

Программы

Исполнители,                               - Организации     по   управлению многоквартирными

соисполнители                              домами      всех   форм собственности, товарищества

Программы                                    собственников   жилья,   собственники    помещений

многоквартирных домов.

Объем и источники                     - Общий      объем   финансирования         Программы

финансирования                           составляет -                                           -  42 141 745 руб.

в том числе средства:

Фонда содействия

реформированию ЖКХ                      - 35 800 000 руб.

Республиканского и местного

бюджетов                                              - 4 234 658 руб.

Собственников   помещений

многоквартирных домов                    - 2 107 087 руб.

Ожидаемые конечные                - Успешное     выполнение   мероприятий  Программы

результаты реализации                позволит   создать эффективные условия управления

Программы                                    многоквартирными домами, улучшить   техническое

состояние  жилищного фонда,  снизить   социальную

напряженность в жилищном вопросе в

муниципальном образовании – Пригородный  район

Контроль за реализацией         - Контроль за реализацией Программы осуществляется

Программы                                  Собранием    представителей               муниципального

образования – Пригородный  район.

- РАЗДЕЛ II

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нормативные объемы капитального ремонта жилищного фонда на протяжении многих лет финансово не обеспечивались. Жилищный фонд обветшал. Достигая критической точки износа, процесс становится необратимым.

Всего в муниципальном образовании - Пригородный район 185 многоквартирных  жилых домов. Более 70% муниципального жилищного фонда требует капитального ремонта, реконструкции или сноса.

Проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса - собственниками помещений, муниципалитетом, республиканскими и федеральными органами власти. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитального ремонта жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственными органами власти для ее решения создан "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", через который и будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, для ее решения необходимо создание Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании -Пригородный район.

- РАЗДЕЛ III

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий.

- РАЗДЕЛ IV

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Особые условия формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в данную Программу.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году, формируется на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, об участии в данной Программе, поступивших в Администрацию района  до момента утверждения Программы.

Собственники помещений,  многоквартирных домов, оплачивают свою долю расходов в размере 5% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Оставшаяся сумма средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, финансируется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  Республиканского и местного бюджетов.

Принятие Программы не потребует внесения изменений в ранее изданные нормативно-правовые  акты муниципального образования – Пригородный район.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п-п | Наименование мероприятия | Срок выполне-ния | Исполнители | Объем финанси-рования тыс. руб. | Источники финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 2. | Формирование единой инфор-мационной базы данных о многоквартирных домах, тре-бующих капитального ремонт аи участвующих в Программе | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 3. | Оказание консультационной помощи гражданам по вопро-сам участия в Программе | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 4. | Сбор документов и формиро-вание перечней домов, подле-жащих капитальному ремонту за счет средств Программы | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 5. | Субсидирование проведения капитального ремонта много-квартирных домов, участвую-щих в Программе | ежегодно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | 42 141, 745 | Фонд содействия реформированию ЖКХ. Республиканский бюджет Местный бюджет. Собственники помещений многоквартирных домов |
| 6. | Мониторинг реализации Программы | ежегодно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 8. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |

ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В настоящей Программе под работами по капитальному ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет средств Республиканского бюджета, местного бюджета и (или) средства собственников помещений могут использоваться на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы проектной документации.

- РАЗДЕЛ V

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов).

Средства бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

- ПО  ИСТОЧНИКАМ

Собственники помещений, входящих в состав многоквартирного дома, оплачивают свою долю расходов в размере 5% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Оставшаяся сумма средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, финансируется за счет средств  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Республиканского и местного бюджетов.

- Общая сумма финансирования Программы составляет     -  42 141 745 руб.

- в том числе:

Средства Фонда                                                                     -  35 800 000 руб.

Республиканский и Местный бюджеты                              -   4 234 658 руб.

Средства  собственников помещений

многоквартирных домов                                                       -   2 107 087 руб.

- РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется Собранием представителей муниципального образования  – Пригородный район.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего, и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Отчет о реализации Программы подлежит утверждению собранием представителей муниципального образования – Пригородный район

- РАЗДЕЛ VII

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1. Снижение износа и улучшение технического состояния жилищного фонда.

2. Проведение капитального ремонта  20877,70 кв.м. общей площади многоквартирных жилых домов.

Приложение  1

к Решению Собрания представителей муниципального

образования Пригородный район РСО- Алания

от 26 марта 2010г. №158

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Пригородный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 18 | 1964 |  | дер | 1 | 1 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 21 | част | 909035 | 772238 | 28047 | 63298 | 45452 | 2871 | 2874 | 10.2010г. |
| 2 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 69 | 1980 |  | кир | 2 | 2 | 655,8 | 655,8 | 655,8 | 54 | част | 1876272 | 1593919 | 57889 | 130649 | 93814 | 2861 | 2874 | 10.2010г. |
| 3 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 78 | 1965 |  | кир | 2 | 1 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 19 | част | 628026 | 533517 | 19379 | 43731 | 31401 | 2873 | 2874 | 10.2010г. |
| 4 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 88 | 1965 |  | кир | 2 | 2 | 756,8 | 756,8 | 756,8 | 48 | част | 2173992 | 1846836 | 67079 | 151380 | 108700 | 2873 | 2874 | 10.2010г. |
| 5 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 | 1970 |  | кир | 5 | 4 | 2594 | 2594 | 2594 | 210 | част | 3267058 | 2775412 | 100801 | 227493 | 163353 | 1259 | 2874 | 10.2010г. |
| 6 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90а | 1980 |  | кир | 5 | 2 | 1648,5 | 1648,5 | 1648,5 | 105 | част | 4392537 | 3731521 | 135524 | 305863 | 219627 | 2665 | 2874 | 10.2010г. |
| 7 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 92 | 1975 |  | кир | 5 | 4 | 2641,5 | 2641,5 | 2641,5 | 186 | част | 3399673 | 2888069 | 104891 | 236727 | 169984 | 1287 | 2874 | 10.2010г. |
| 8 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46 | 1965 |  | кир | 2 | 1 | 426,4 | 426,4 | 426,4 | 27 | част | 1218040 | 1034742 | 37581 | 84815 | 60902 | 2857 | 2874 | 10.2010г. |
| 9 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46а | 1965 |  | кир | 2 | 1 | 466,4 | 466,4 | 466,4 | 34 | част | 1209730 | 1027682 | 37324 | 84236 | 60487 | 2594 | 2874 | 12.2010 г. |
| 10 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 48 | 1965 |  | кир | 2 | 2 | 673,4 | 673,4 | 673,4 | 35 | част | 889188 | 755379 | 27438 | 61916 | 44459 | 1320 | 2874 | 12.2010 г. |
| 11 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 111 | 1965 |  | кир | 2 | 2 | 1008 | 1008 | 1008 | 28 | част | 1789755 | 1520422 | 55221 | 124625 | 89488 | 1776 | 2874 | 12.2010 г. |
| 12 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 115 | 1964 |  | кир | 5 | 2 | 1355,5 | 1355,5 | 1355,5 | 113 | част | 1883709 | 1600238 | 58119 | 131167 | 94185 | 1390 | 2874 | 12.2010 г. |
| 13 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 117 | 1964 |  | кир | 5 | 2 | 1351,5 | 1351,5 | 1351,5 | 115 | част | 1964299 | 1668699 | 60605 | 136779 | 98215 | 1453 | 2874 | 12.2010 г. |
| 14 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 125 | 1980 |  | кир | 2 | 1 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 24 | част | 804790 | 683680 | 24830 | 56039 | 40240 | 2791 | 2874 | 12.2010 г. |
| 15 | с. Михайловское ул. Вильямса, 9 | 1983 |  | кир | 5 | 3 | 1897,7 | 1897,7 | 1897,7 | 128 | част | 2849879 | 2421012 | 87928 | 198445 | 142494 | 1502 | 2874 | 12.2010 г. |
| 16 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 5 | 1965 |  | кир | 2 | 2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 20 | част | 672460 | 571264 | 20748 | 46825 | 33623 | 2781 | 2874 | 12.2010 г. |
| 17 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 18 | 1980 |  | кир | 5 | 2 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 86 | част | 3796625 | 3225286 | 117138 | 264368 | 189831 | 2703 | 2874 | 07.2010г. |
| 18 | с. Михайловское ул. Р. Люксембург, 2 | 1986 |  | кир | 2 | 1 | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 24 | част | 1418887 | 1205365 | 43777 | 98801 | 70944 | 2869 | 2874 | 07.2010г. |
| 19 | ст. Архонская ул. Боровика, 24 | 1965 |  | дер | 1 | 1 | 295,5 | 295,5 | 295,5 | 20 | част | 847119 | 719639 | 26136 | 58987 | 42356 | 2867 | 2874 | 07.2010г. |
| 20 | ст. Архонская ул. Кооперативная, 29 | 1969 |  | дер | 2 | 1 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 29 | част | 1096791 | 931739 | 33840 | 76373 | 54840 | 2858 | 2874 | 07.2010г. |
| 21 | ст. Архонская ул. Мира, 64 | 1982 |  | кир | 1 | 1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 11 | част | 686837 | 583478 | 21192 | 47826 | 34342 | 2873 | 2874 | 07.2010г. |
| 22 | с. Чермен ул. Хадонова, 2 | 1982 |  | кир | 5 | 3 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | 136 | част | 4367043 | 3709864 | 134739 | 304088 | 218352 | 2874 | 2874 | 07.2010г. |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 20877,7 |  |  | 1473 |  | 42141745 | 35800000 | 1300227 | 2934431 | 2107087 |  |  |  |

Приложение 2

к Решению Собрания представителей муниципального

образования Пригородный район РСО- Алания

от 26 марта 2010г. №158

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Пригородный район | 20877,7 | 1473 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 12213302 | 29928443 | 42 141 745 |
|  | Итого: | 20877,7 | 1473 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 12213302 | 29928443 | 42 141 745 |

Приложение 3

| к Решению Собрания представителей |  |
| --- | --- |
| муниципального образования- |  |
| Пригородный район РСО-Алания |  |
| от 26 марта 2010 г. № 158 |  |

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. |  |  | кв.м. |  | руб. | ед. | руб. |  |  | кв.м. | руб. |  |  | кв.м. | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пригородный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 18 | 909035 |  |  | 365 |  | 909035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 69 | 1876272 |  |  | 537 |  |  | 1876272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 78 | 628026 | 227929 |  | 172 |  |  | 307377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 | 92720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 88 | 2173992 | 634736 |  | 569 |  |  | 1157873 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 | 381383 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 | 3267058 | 1427650 |  | 873 |  |  | 365857 |  |  |  |  | 564 |  | 540231 |  | 2240 | 923320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 а | 4392537 | 1177683 |  | 512 |  |  | 636955 |  |  |  |  | 446 |  | 696860 |  | 1464 | 1881039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 92 | 3399673 | 1724058 |  | 682 |  |  | 374476 |  |  |  |  | 609 |  | 387503 |  | 871 | 913636 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46 | 1218040 | 720842 |  | 287 |  |  | 234602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 | 262596 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46 а | 1209730 | 528825 |  | 368 |  |  | 415301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 | 265604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 48 | 889188 | 569635 |  | 527 |  |  | 319553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 111 | 1789755 | 745202 |  | 517 |  |  | 310338 |  |  |  |  | 280 |  | 225535 |  | 540 | 508680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 115 | 1883709 | 804190 |  | 442 |  |  | 248681 |  |  |  |  | 371 |  | 340021 |  | 1320 | 490817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 117 | 1964299 | 895091 |  | 442 |  |  | 328056 |  |  |  |  | 296 |  | 141494 |  | 1345 | 599658 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,9 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 125 | 804790 |  | 4 |  | 336 |  | 616735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 188055 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Михайловское ул. Вильямса, 9 | 2849879 |  | 1026305 |  | 559 |  | 446351 |  |  |  | 540 |  |  | 702051 |  | 1575 |  | 675172 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 5 | 672460 |  | 211477 |  | 221 |  | 239313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  | 221670 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 18 | 3796625 |  | 1063047 |  | 444 |  | 1208873 |  |  |  | 319 |  |  | 231663 |  | 1371 |  | 1293042 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Михайловское ул. Р. Люксембург, 2 | 1418887 |  | 417907 |  | 389 |  | 302981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 697999 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ст. Архонская ул. Боровика, 24 | 847119 |  |  |  | 355 |  | 720645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  | 126474 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ст. Архонская ул. Кооперативная, 29 | 1096791 |  |  |  | 282 |  | 324338 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  | 772453 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ст. Архонская ул. Мира, 64 | 686837 |  | 497804 |  |  |  | 720645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  | 189033 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Чермен ул. Хадонова, 2 | 4367043 |  | 1963130 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  | 1004028 |  | 1620 |  | 1399885 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 42141745 |  | 14645511 |  | 9068 |  | 11343612 |  |  |  | 3929 |  |  | 4269386 |  | 16221 |  | 11883236 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к методическим рекомендациям

по разработке региональной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

25 февраля 2010 года, протоколом № 137

| Реестр протоколов общих собраний собственников жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Управление МКД |  | Результаты голосования о участии в программе собственниками |  |  | Реквизиты протокола |  | ссылка на 15 приложение |  |
|  |  | Способ управления МКД | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д | Общее количество голосов собственников помещений в МКД | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Номер | Дата | Номер тома | Номер страницы |
|  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 18 | ТСЖ | « Светлана» | 316,60 | 316,6 | 100,00 | 2 | 29.09.09г. |  |  |
| 2 | с. Октябрьское ул. Епхиева, 69 | Управ. комп. | « Евродом» | 655,80 | 627,3 | 95,6 | 2 | 12.02.09г. |  |  |
| 3 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 78 | Управ. комп | « Евродом» | 218,60 | 218,6 | 100,00 | 2 | 15.05.09г. |  |  |
| 4 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 88 | Управ. комп | « Евродом» | 756,80 | 421,4 | 55,68 | 2 | 10.05.09г. |  |  |
| 5 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 | Управ. комп | « Евродом» | 2594,00 | 1352,8 | 52,15 | 2 | 25.04.09г. |  |  |
| 6 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 а | ТСЖ | « Гарант» | 1648,50 | 1648,5 | 100,00 | 2 | 25.04.09г. |  |  |
| 7 | с. Октябрьское ул. Маяковского, 92 | Управ. комп | « Евродом» | 2641,5 | 1550,3 | 58,69 | 2 | 29.09.09г. |  |  |
| 8 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46 | Управ. комп | « Евродом» | 426,40 | 331,9 | 77,84 | 2 | 21.04.09г. |  |  |
| 9 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 46 а | Управ. комп | « Евродом» | 466,40 | 466,4 | 100,00 | 2 | 18.02.09г. |  |  |
| 10 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 48 | Управ. комп | « Евродом» | 673,40 | 475,7 | 70,64 | 2 | 17.04.09г. |  |  |
| 11 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 111 | Управ. комп | « Евродом» | 1008,00 | 598,8 | 59,40 | 2 | 29.07.09г. |  |  |
| 12 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 115 | ТСЖ | « Наш дом» | 1355,5 | 902,3 | 66,56 | 2 | 18.02.10г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 117 | ТСЖ | « Наш дом» | 1351,5 | 1124,1 | 83,17 | 2 | 18.02.10г. |  |  |
| 14 | с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 125 | Управ. комп | « Евродом» | 288,40 | 214,2 | 74,27 | 2 | 11.04.09г. |  |  |
| 15 | с. Михайловское ул. Вильямса, 9 | Управ. комп | « Евродом» | 1897,70 | 1324,6 | 69,80 | 2 | 14.02.09г. |  |  |
| 16 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 5 | Управ. комп | « Евродом» | 241,80 | 241,8 | 100,00 | 2 | 06.02.09г. |  |  |
| 17 | с. Михайловское ул. Тимирязева, 18 | Управ. комп | « Евродом» | 1404,40 | 967,9 | 68,92 | 2 | 24.04.09г. |  |  |
| 18 | с. Михайловское ул. Р. Люксембург, 2 | Управ. комп | « Евродом» | 494,6 | 494,6 | 100,00 | 2 | 28.07.09г. |  |  |
| 18 | ст. Архонская ул. Боровика, 24 | Управ. комп | « Евродом» | 295,50 | 295,5 | 100,00 | 2 | 30.03.09г. |  |  |
| 20 | ст. Архонская ул. Кооперативная, 29 | Управ. комп | « Евродом» | 383,70 | 383,7 | 100,00 | 2 | 15.03.09г. |  |  |
| 21 | ст. Архонская ул. Мира, 64. | Управ. комп | « Евродом» | 239,10 | 180,15 | 75,34 | 2 | 26.03.09г. |  |  |
| 22 | с. Чермен ул. Хадонова, 2 | ТСЖ | « Фатима» | 1519,50 | 1519,5 | 100,00 | 2 | 25.04.09г. |  |  |