РЕШЕНИЕ

ДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Об утверждении муниципальной	 адресной

программы  «Капитальный  ремонт

многоквартирных домов в муниципальном

образовании – Пригородный район» на 2008 год.

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с Уставом муниципального образования – Пригородный район Собрание представителей решило:

1.  Утвердить муниципальную адресную программу  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании - Пригородный район» на 2008 год (Программа прилагается).

2. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу администрации местного самоуправления муниципального образования -

Пригородный район Р.А. Есиева.

Председатель Собрания

представителей муниципального

образования – Пригородный район                                                    Г.П. Джиоев

с. Октябрьское				                      Опубликовано на сайте

от « 16 »   сентября 2008г.			        АМС МО - Пригородный район:

№  60								    oktjabrskoe.osetia.ru

Согласовано:

Глава администрации

местного самоуправления

муниципального образования-

Пригородный район						Р.А. Есиев

Зам.главы администрации

местного самоуправления

муниципального образования-

Пригородный район 						В.Т. Хубежов

Начальник юридического

отдела АМС МО  -

Пригородный район						В.А.Калоев

исп.: Кокоев Г.И.

тел.: 2-18-93

- Приложение №1

к решению Собрания представителей

муниципального образования –

Пригородный район

от «16»    09   2008г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ

ПРОГРАММА « КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» НА 2008 ГОД

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

« КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН»

НА 2008 ГОД

Наименование Программы               Муниципальная адресная программа  «Капитальный

ремонт многоквартирных домов в муниципальном 						   образовании - Пригородный район»

на 2008 год (далее - Программа)

Основания для                                   Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде

разработки                                         содействия реформированию жилищно-коммунального

Программы                                        хозяйства";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления"

Заказчик Программы                        Собрание представителей муниципального образования –

- Пригородный район

Разработчик Программы                  Отдел  строительства, архитектуры и ЖКХ АМС 					             муниципального образования – Пригородный район

Управляющий Программой              АМС муниципального образования – Пригородный 						   район

(координатор)                                    Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС 						  муниципального образования - Пригородный район

Цель Программы                              Создание безопасных и комфортных условий проживания

граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,

увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа

и поддержка инициативы населения по обеспечению

сохранности жилищного фонда и развития частной

инициативы собственников жилищного фонда.

Задачи Программы                               Создание условий для управления многоквартирными

домами и развития общественного самоуправления.

Обеспечение проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, в которых избран способ

управления.

Предоставление финансовой поддержки ТСЖ

Важнейшие целевые                              Общая площадь многоквартирных домов, в которых

показатели и                                            проведен капитальный ремонт на условиях,

индикаторы Программы                        предусмотренных Программой

Сроки реализации                                       2008 год

Программы

Исполнители,                                          Организации по управлению многоквартирными

соисполнители                                        домами всех форм собственности,

Программы                                             Товарищества собственников жилья,

Собственники помещений многоквартирных домов.

Объем и источники                                  Общий  объем  финансирования  Программы  –

финансирования                                                        составляет         -  43736,84 тыс.руб.

в том числе средства:

Фонда содействия

реформированию ЖКХ                 -30300,00 тыс.руб.

Республиканского   бюджета         -3300,00  тыс. руб.

Местного бюджета                         -7950,00  тыс.руб.

Собственников   помещений

многоквартирных домов                - 2186,84 тыс.руб.

Ожидаемые конечные                            Успешное выполнение мероприятий Программы

результаты реализации                          позволит создать эффективные условия управления

Программы                                             многоквартирными домами, улучшить техническое

состояние жилищного фонда, снизить социальную

напряженность в жилищном вопросе в муниципальном образовании – Пригородный район

Контроль за реализацией                      Контроль за реализацией Программы осуществляется

Программы                                              собранием представителей муниципального образова-

ния – Пригородный район.

- РАЗДЕЛ II

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нормативные объемы капитального ремонта жилищного фонда на протяжении многих лет финансово не обеспечивались. Жилищный фонд обветшал. Достигая критической точки износа, процесс становится необратимым.

Всего в муниципальном образовании - Пригородный район 342 многоквартирных  жилых домов. Более 70% муниципального жилищного фонда требует капитального ремонта, реконструкции или сноса.

Проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса - собственниками помещений, муниципалитетом, республиканскими и федеральными органами власти. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственными органами власти для ее решения создан "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", через который и будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, для ее решения необходимо создание Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Пригородном районе.

- РАЗДЕЛ III

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий.

- РАЗДЕЛ IV

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Особые условия формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в данную Программу.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008 году, формируется на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, об участии в данной Программе, поступивших в Администрацию района  до момента утверждения Программы.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2009-2011 годах, формируется по мере поступления в Администрацию района  вышеуказанных решений общих собраний представителей района

Собственники помещений, входящих в состав многоквартирного дома, оплачивают свою долю расходов в размере 5% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Оставшаяся сумма средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, финансируется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства местного бюджета и Республиканского бюджетов.

Принятие Программы не потребует внесения изменений в ранее изданные нормативно-правовые муниципального образования – Пригородный район.

Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район» на 2008 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Груп- па капи-таль-ности | Общая площадь жилых и не- жилых поме- щений в МКД, всего | Площадь помещений (кв.м.) |  | Стоимость капитального ремонта (тыс.руб.) |  |  |  |  | Удельная сто-имость капи-тального ремон-та, тыс. руб./ кв.м. общей пло-щади поме-щений в МКД | Пре-дельная стоимость капиталь-ного ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади поме-щений в МКД (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вво-да в экс-плу-ата-цию | пос-лед- него комп-лекс-ного кап.ре-монта |  |  | в т.ч.жилых |  | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых | в т.ч. жилых, нахо-дящихся в собствен-ности граждан |  | местного бюджета (субсидии) |  |  | ТСЖ, других ко-опера-тивов или собст-вен-ников поме-ще-ний в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет респуб-ликан-ского бюд-жета | предус-мотрен- ные в местном бюджете на долевое финансирование |  |  |  |
|  | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 «б» | 1976 |  | II | 1825,6 | 1825,6 | 1825,6 | 2467,5 | 1709,2 | 186,3 | 448,6 | 123,4 | 1,352 | 2,874 |
|  | с. Октябрьское ул. Маяковского, 90 «в» | 1978 |  | II | 3510,1 | 3510,1 | 3510,1 | 6249,9 | 4329,3 | 471,9 | 1136,2 | 312,5 | 1,781 | 2,874 |
|  | с. Октябрьское ул. Гагарина,16 | 1978 |  | II | 2538,5 | 2538,5 | 2538,5 | 4602,1 | 3187,9 | 347,5 | 836,7 | 230,1 | 1,813 | 2,874 |
|  | с. Октябрьское, ул. Маяковского, 92 «а» | 1979 |  | II | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 2945,8 | 2040,6 | 222,4 | 535,6 | 147,3 | 2,049 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 1 (36-2) | 1977 |  | II | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 428,9 | 297,1 | 32,4 | 78,0 | 21,4 | 2,334 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 1 «а» (36-г) | 1977 |  | II | 509,1 | 509,1 | 509,1 | 587,5 | 407,0 | 44,4 | 106,8 | 29,4 | 1,154 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 1 «б» (36-д) | 1977 |  | II | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 440,3 | 305,0 | 33,2 | 80,0 | 22,0 | 1,124 | 2,874 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 2 (36-е) | 1977 |  | II | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 253,8 | 175,8 | 19,2 | 46,1 | 12,7 | 1,534 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 2 «а» (36-ж) | 1977 |  | II | 250,5 | 250,5 | 250,5 | 491,2 | 340,2 | 37,1 | 89,3 | 24,6 | 1,961 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 2 «б» (36-и) | 1978 |  | II | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 435,7 | 301,8 | 32,9 | 79,2 | 21,8 | 1,260 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 3 (36-7) | 1978 |  | II | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 272,8 | 189,0 | 20,6 | 49,6 | 13,6 | 1,797 | 2,874 |
|  | ГРП, с.Гизель, пос. Геолог, № 4 (36-к) | 1978 |  | II | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 169,2 | 117,2 | 12,8 | 30,8 | 8,5 | 1,446 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 5 (36-л) | 1978 |  | II | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 155,7 | 107,8 | 11,8 | 28,3 | 7,8 | 1,490 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 6 (36-м) | 1977 |  | II | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 161,9 | 115,6 | 12,6 | 30,3 | 8,3 | 2,431 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 7 (36-н) | 1977 |  | II | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 407,5 | 282,3 | 30,8 | 74,1 | 20,4 | 2,695 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 8 (36-а) | 1977 |  | II | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 475,9 | 329,8 | 35,9 | 86,5 | 23,8 | 2,698 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 9 (36-о) | 1979 |  | II | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 405,5 | 280,9 | 30,6 | 73,7 | 20,3 | 2,705 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 10 (36-б) | 1979 |  | II | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 264,2 | 183,0 | 19,9 | 48,0 | 13,2 | 1,536 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 11 (36-п) | 1979 |  | II | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 461,6 | 319,7 | 34,9 | 83,9 | 23,1 | 2,277 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 12 (36-8) | 1978 |  | II | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 174,5 | 120,9 | 13,1 | 31,7 | 8,7 | 2,447 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 13 (36-6) | 1978 |  | II | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 266,0 | 184,3 | 20,1 | 48,4 | 13,3 | 1,652 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 14 (36-в) | 1978 |  | II | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 272,1 | 188,5 | 20,5 | 49,5 | 13,6 | 1,411 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 15 (36-з) | 1977 |  | II | 422,3 | 422,3 | 422,3 | 676,9 | 468,9 | 51,1 | 123,1 | 33,8 | 1,603 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 16 (36-4) | 1979 |  | II | 443,2 | 443,2 | 443,2 | 683,9 | 473,7 | 51,6 | 124,3 | 34,2 | 1,543 | 2,874 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 17 (36-5) | 1977 |  | II | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 593,4 | 411,7 | 44,9 | 108,0 | 29,7 | 1,570 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 18 (36-р) | 1977 |  | II | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 519,5 | 359,8 | 39,2 | 94,4 | 26,0 | 2,129 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 19 «а» (36-с) | 1977 |  | II | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 494,0 | 342,2 | 37,3 | 89,8 | 24,7 | 2,334 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 20 (36-9) | 1978 |  | II | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 456,2 | 316,0 | 34,4 | 82,9 | 22,8 | 2,698 | 2,874 |
|  | с.Гизель, пос.Геолог, № 21 (36-т) | 1978 |  | II | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 475,9 | 329,6 | 35,9 | 86,5 | 23,8 | 1,514 | 2,874 |
|  | с. Гизель, ул. Перво-майская, 14 (37-2) | 1978 |  | II | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 257,6 | 178,4 | 19,4 | 46,8 | 12,9 | 1,677 | 2,874 |
|  | с. Гизель ул. Перво-майская, 16 (37-3) | 1979 |  | II | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 142,4 | 98,6 | 10,8 | 25,9 | 7,1 | 2,312 | 2,874 |
|  | с. Гизель ул.Первомай-ская, 28 (34-4) | 1979 |  | II | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 148,0 | 102,5 | 11,2 | 26,9 | 7,4 | 2,064 | 2,874 |
|  | с. Михайловское ул. Плиева,2 | 1984 |  | II | 3739,4 | 3739,4 | 3939,4 | 5913,1 | 4096,0 | 446,4 | 1075,0 | 295,7 | 1,581 | 2,874 |
|  | с.Михайловское ул.Ф.Ярово-го, 2 «а» | 1978 |  | II | 3844,2 | 3844,2 | 3844,2 | 6002,1 | 4157,6 | 453,2 | 1091,2 | 300,1 | 1,561 | 2,874 |
|  | с.Михайловское ул.Ф.Ярово-го, 2 «б» | 1980 |  | II | 1082,4 | 1082,4 | 1082,4 | 1340,0 | 928,2 | 101,2 | 243,6 | 67,0 | 1,238 | 2,874 |
|  | с. Михайловское ул. Строителей,1 | 1980 |  | II | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 | 3646,8 | 2526,1 | 275,3 | 663,0 | 182,3 | 1,518 | 2,874 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 26412,5 | 26412,5 | 26612,5 | 43739,47 | 30302,2 | 3300,0 | 7950,0 | 2189,47 | 1,841 | 2,874 |
| Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки 26412,5 кв.м./36 домов |  |  |  |  | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки 26412,6 кв.м. |  |  | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 43739,47 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда 30300 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | долевого финансирования |  | из республиканского бюджета: 3300,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из местного бюджета: 7950,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 2189,47 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В настоящей Программе под работами по капитальному ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Таблица № 2

Реестр МКД, участвующих в муниципальной  адресной программе  «Капитальный ремонт

многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район» на 2008год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь-ного ремонта, тыс. руб. /кв. метр общей площади помещений в МКД | Предель-ная стои-мость капи-тального ремонта тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД | Контрольная сумма по горизонтали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выбо-рочный | виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо-мовых инженер-ных систем | ремонт крыши |  | ремонт и замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | тыс. руб. | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м | тыс. руб./ кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | С. Октябрьское, ул. Маяковского, 90«б» | 2467,470 | 1180,414 |  |  |  |  | 442,0 | 1014,737 | 236,0 | 272,319 | 1,352 | 2,874 | 5617,166 |
| 2 | С. Октябрьское ул. Маяковского, 90 «в» | 6249,923 | 2710,671 | 312,0 | 210,143 |  |  | 1100,0 | 2924,563 | 380,0 | 404,546 | 1,781 | 2,874 | 14296,501 |
| 3 | С. Октябрьское, ул. Гагарина, 16 | 4602,062 | 1829,050 |  |  |  |  | 770,0 | 1603,080 | 1080,0 | 1169,932 | 1,813 | 2,874 | 11058,811 |
| 4 | С.Октябрьское, ул. Маяковского 92 «а» | 2945,766 | 1180,414 |  |  |  |  | 442,0 | 1014,405 | 364,0 | 750,947 | 2,049 | 2,874 | 6702,455 |
| 5 | с. Гизель, пос. Геолог, № 1 (36-2) | 428,964 | 266,550 | 256,0 | 104,830 |  |  |  |  | 180 | 57,572 | 2,334 | 2,874 | 1299,124 |
| 6 | с. Гизель, пос. Геолог, № 1 «а» (36-г) | 587,513 | 260,440 | 352,0 | 189,030 |  |  |  |  | 516 | 138,048 | 1,154 | 2,874 | 2047,059 |
| 7 | с. Гизель, пос. Геолог, № 1 «б» (36-д) | 440,307 | 187,093 | 280,0 | 147,250 |  |  |  |  | 396,0 | 105,964 | 1,124 | 2,874 | 1560,612 |
| 8 | с. Гизель, пос. Геолог, № 2 (36-е) | 253,757 | 129,665 | 186,0 | 76,193 |  |  |  |  | 138,0 | 47,899 | 1,534 | 2,874 | 835,922 |
| 9 | с. Гизель, пос. Геолог, № 2 «а» (36-ж) | 491,219 | 270,545 | 352,0 | 143,948 |  |  |  |  | 240,0 | 76,726 | 1,961 | 2,874 | 1579,273 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | с. Гизель, пос. Геолог, № 2 «б» (36-и) | 435,736 | 182,522 | 280,0 | 147,250 |  |  |  |  | 396,0 | 105,964 | 1,260 | 2,874 | 1551,606 |
| 11 | с. Гизель, пос. Геолог, № 3 (36-7) | 272,804 | 141,900 | 320,0 | 130,904 |  |  |  |  |  |  | 1,797 | 2,874 | 870,279 |
| 12 | с. Гизель, пос. Геолог, № 4 (36-к) | 169,177 | 102,185 | 164,0 | 66,992 |  |  |  |  |  |  | 1,446 | 2,874 | 506,674 |
| 13 | с. Гизель, пос. Геолог, № 5 (36-л) | 155,671 | 115,248 | 136,0 | 40,423 |  |  |  |  |  |  | 1,490 | 2,874 | 451,706 |
| 14 | с. Гизель, пос. Геолог, № 6 (36-м) | 161,927 | 118,722 | 106,0 | 43,205 |  |  |  |  |  |  | 2,431 | 2,874 | 435,159 |
| 15 | с. Гизель, пос. Геолог, № 7 (36-н) | 407,518 | 263,513 | 240,0 | 98,175 |  |  |  |  | 140,0 | 45,830 | 2,695 | 2,874 | 1200,605 |
| 16 | с. Гизель, пос. Геолог, № 8 (36-а) | 475,930 | 286,567 | 280,0 | 114,549 |  |  |  |  | 234,0 | 74,810 | 2,698 | 2,874 | 1471,428 |
| 17 | с. Гизель, пос. Геолог, № 9 (36-о) | 405,531 | 277,882 | 182,0 | 74,399 |  |  |  |  | 160,0 | 53,250 | 2,705 | 2,874 | 1158,641 |
| 18 | с. Гизель, пос. Геолог, № 10 (36-б) | 264,181 | 125,895 | 208,0 | 84,178 |  |  |  |  | 164,0 | 54,108 | 1,536 | 2,874 | 904,772 |
| 19 | с. Гизель, пос. Геолог, № 11 (36-п) | 461,571 | 294,492 | 270,0 | 110,448 |  |  |  |  | 170,0 | 56,633 | 2,277 | 2,879 | 1368,3 |
| 20 | с. Гизель, пос. Геолог, № 12 (36-8) | 174,497 | 111,604 | 154,0 | 62,893 |  |  |  |  |  |  | 2,447 | 2,874 | 508,315 |
| 21 | с. Гизель, пос. Геолог, № 13 (36-6) | 266,029 | 168,713 | 238,0 | 97,316 |  |  |  |  |  |  | 1,652 | 2,874 | 774,584 |
| 22 | с. Гизель, пос. Геолог, № 14 (36-в) | 272,091 | 132,370 | 234,0 | 94,804 |  |  |  |  | 130,0 | 44,917 | 1,411 | 2,874 | 912,467 |
| 23 | с. Гизель, пос. Геолог, № 15 (36-з) | 676,923 | 326,534 | 436,0 | 221,952 |  |  |  |  | 480,0 | 128,437 | 1,603 | 2,874 | 2274,323 |
| 24 | с. Гизель, пос. Геолог, № 16 (36-4) | 683,968 | 383,516 | 372,0 | 184,866 |  |  |  |  | 432,0 | 115,586 | 1,543 | 2,784 | 2176,263 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | с. Гизель, пос. Геолог, № 17 (36-5) | 593,421 | 285,417 | 374,0 | 192,418 |  |  |  |  | 432,0 | 115,586 | 1,570 | 2,874 | 1997,286 |
| 26 | с. Гизель, пос. Геолог, № 18 (36-р) | 519,447 | 298,139 | 302,0 | 123,487 |  |  |  |  | 280,0 | 97,821 | 2,129 | 2,874 | 1625,897 |
| 27 | с. Гизель, пос. Геолог, № 19 «а» (36-с) | 494,045 | 327,987 | 228,0 | 93,593 |  |  |  |  | 220,0 | 72,465 | 2,338 | 2,874 | 1441,302 |
| 28 | с. Гизель, пос. Геолог, № 20 (36-9) | 456,155 | 289,559 | 234,0 | 95,618 |  |  |  |  | 222,0 | 70,978 | 2,698 | 2,874 | 1373,882 |
| 29 | с. Гизель, пос. Геолог, № 21 (36-т) | 475,902 | 220,486 | 514,0 | 153,273 |  |  |  |  | 300,0 | 102,143 | 1,514 | 2,874 | 1770,192 |
| 30 | с. Гизель, ул. Перво-майская, 14 (37-2) | 257,599 | 121,870 | 156,0 | 63,925 |  |  |  |  | 210,0 | 71,804 | 1,677 | 2,874 | 885,749 |
| 31 | с. Гизель ул. Перво-майская, 16 (37-3) | 142,393 | 108,138 | 84,0 | 34,255 |  |  |  |  |  |  | 2,312 | 2,874 | 373,972 |
| 32 | с.Гизель, ул.Первомай-ская, 28 (34-4) | 147,960 | 98,100 | 122,0 | 49,860 |  |  |  |  |  |  | 2,064 | 2,874 | 422,858 |
| 33 | с. Михайловское, ул. Плиева, 2 | 5913,135 | 2710,671 |  | 59,185 |  |  | 1100,0 | 2826,652 | 250,0 | 316,627 | 1,581 | 2,874 | 13180,725 |
| 34 | с. Михайловское, ул.Ф.Ярового, 2 «а» | 6002,071 | 2710,671 |  |  |  |  | 1046,0 | 2761,322 | 330,0 | 530,078 | 1,561 | 2,874 | 13384,577 |
| 35 | с. Михайловское, ул.Ф.Ярового, 2 «б» | 1339,993 | 717,173 |  |  |  |  | 250,0 | 591,514 | 90,0 | 31,306 | 1,238 | 2,874 | 3024,098 |
| 36 | с. Михайловское, ул. Строителей, 1 | 3646,811 | 1757,535 |  |  |  |  | 712,0 | 1474,233 | 340,0 | 415,043 | 1,518 | 2,874 | 8350,014 |
| Итого: |  | 43739,467 | 20692,251 | 7372 | 3309,362 |  |  | 5862 | 14210,506 | 8510 | 5527,339 | 66,293 | 103,379 | 109392,597 |

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет средств Республиканского бюджета, местного бюджета и (или) средств собственников помещений могут использоваться на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы проектной документации.

- РАЗДЕЛ V

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников (платежи собственников помещений многоквартирных домов).

Средства бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

- ПО  ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Собственники помещений, входящих в состав многоквартирного дома, оплачивают свою долю расходов в размере 5% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Оставшаяся сумма средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, финансируется за счет средств  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Республиканского и местного бюджетов.

- Общая сумма финансирования Программы составляет -43739,47 тыс. руб.

- В том числе:

Средства Фонда        				           	   – 30300,00 тыс. руб.

Республиканский  бюджет  			                    	–    3300,00 тыс. руб.

Местный бюджет                				           –   7950,00 тыс. руб.

Средства  собственников

помещений многоквартирных домов      		            –   2189,47 тыс. руб.

- РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется собранием представителей муниципального образования  – Пригородный район.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего, и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Отчет о реализации Программы подлежит утверждению собранием представителей муниципального образования – Пригородный район

- РАЗДЕЛ VII

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1. Снижение износа и улучшение технического состояния жилищного фонда.

2. Проведение капитального ремонта 26412,5 кв.м. общей площади многоквартирных жилых домов.

Таблица 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п-п | Наименование мероприятия | Срок выполне-ния | Исполнители | Объем финанси-рования тыс. руб. | Источники финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 2. | Формирование единой инфор-мационной базы данных о многоквартирных домах, тре-бующих капитального ремонт аи участвующих в Программе | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 3. | Оказание консультационной помощи гражданам по вопро-сам участия в Программе | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 4. | Сбор документов и формиро-вание перечней домов, подле-жащих капитальному ремонту за счет средств Программы | постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС муниципального образования – Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 5. | Субсидирование проведения капитального ремонта много-квартирных домов, участвую-щих в Программе | ежегодно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | 43739,47 | Фонд содействия реформированию ЖКХ. Республиканский бюджет Местный бюджет. Собственники помещений многоквартирных домов |
| 6. | Мониторинг реализации Программы | ежегодно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |
| 8. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | постоянно | Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район | - | Не потребует финансирования |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных

домов в муниципальном образовании -

Пригородный район» на 2008 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район» на 2008 год.

| Показатели выполнения программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов | ед. | 36 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, | тыс. кв. м | 26,412 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. кв. м | 26,412 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу | проценты | 100 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия муниципальной программы | проценты | 10,5 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) | проценты | 10,5 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | проценты | 100 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен выборочный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу | проценты | 100 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все муниципальные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | проценты | 4,1 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 5.1. всего, | млн. руб. | 43,74 |
| в том числе: 5.2. за счет средств Фонда | млн. руб. | 30,3 |
| 5.3. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование региональной программы | млн. руб. | 11,25 |
| 5.4. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах | млн. руб. | 2,19 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./кв. м | 1,841 |
| 7. Изменение количества товариществ собственников жилья: 7.1. с даты принятия муниципальной программы | шт./процент | 5/10,5 |
| 7.2. с даты принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) | шт./процент | 5/10,5 |
| 8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда АМС МО – Пригородный район на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 8.1. на муниципальную программу | проценты | 100 |
| 8.2. на все реализованные муниципальные программы | проценты | 69,3 |
| 9. Остаток средств лимита АМС МО – Пригородный район на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | млн. руб. | 0,0 |

Заключение

юридического отдела администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район

от 14 сентября 2008г.

В юридический отдел 14 сентября 2008 года поступил проект муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район» на 2008 год из отдела строительства АМС МО – Пригородный район.

Проект программы капительного ремонта многоквартирных домов соответствует Федеральному закону от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

В результате проведения юридической экспертизы не выявлено норм, не соответствующих Федеральному законодательству, законодательству Республики Северная Осетия-Алания и Уставу АМС МО – Пригородный район.

Форма и текст документа соответствуют правилам юридической техники.

Заключение: Решение Собрания представителей муниципального образования – Пригородный район об утверждении  муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании – Пригородный район»  на 2008 год  не противоречит действующему законодательству и не нарушает законных интересов других муниципальных образования, прав и свобод граждан.

Начальник юридического отдела

АМС МО – Пригородный район 						В.А.Калоев